|  |  |
| --- | --- |
| ĐẢNG BỘ THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU**ĐẢNG ỦY CÔNG TY TNHH MTV****THỦY LỢI ĐÔNG TRIỀU**\*Số: 08-TB/ĐU | **ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM***Đông Triều, ngày 31tháng 5 năm 2023* |

**THÔNG BÁO**

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG ỦY CÔNG TY THÁNG 6/2023

**Tại Hội nghị BCH Đảng bộ thường kỳ ngày 30/5/2023**

Ngày 30/5/2023, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 06/2023. Đồng chí Đặng Văn Tuyên – Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị, dự hội nghị còn có các đồng chí Đảng ủy viên. Sau khi nghe báo cáo kết quả và ý kiến thảo luận về tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng ủy tháng 5/2023, một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2023. Đảng ủy thống nhất đề ra Nghị quyết của Đảng ủy tháng 6/2023, với những nội dung cụ thể như sau:

 **I. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2023**

Trong tháng 5/2023, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND Tỉnh, các Sở ngành liên quan; của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Đông Triều; với sự quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; sự đoàn kết nỗ lực của chính quyền, các đoàn thể và sự phối hợp có hiệu quả của các xã, phường cũng như của các Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ Nông nghiệp, các hộ dùng nước trên địa bàn thị xã Đông Triều. Đảng ủy Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kết quả đạt được như sau:

**1. Công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, Văn bản của cấp trên: (1)** Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án đảm bảo an ninh nguồn nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. **(2)** Văn bản số 778/UBND-NLN3 ngày 06/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2023 trên địa bàn tỉnh. **(3)** Công văn số 58/CV-BCĐ ngày 18/4/2023 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 về việc tăng cường triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh.**(4)** Kế hoạch số 07/KH-TĐB HĐND ngày 20/4/2023 của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thị xã Đông Triều về việc giám sát công tác quản lý, sử dụng tài sản công trong lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn thị xã Đông Triều.**(5)** Văn bản số 2566/UBND-NLN1 ngày 26/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do nhà nước đầu tư, quản lý.

**2. Hội nghị sinh hoạt chuyên đề**: Nghiên cứu quán triệt tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

**2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị**

**2.1.Công tác phòng chống lụt bão**: Chính quyền đã chỉ đạo phòng Quản lý nước & công trình, cụm Thủy nông thực hiện tốt nhiệm vụ: **(1)** Tổ chức quán triệt nội dung của phương án phòng chống ngập lụt, mưa bão năm 2023 đến toàn thể cán bộ, người lao động.**(2)** Rà soát hiện trạng các hạng mục công trình xung yếu, xuống cấp để lên phương án xử lý cho sát thực tế khi có sự cố xảy ra.**(3)**  Tổ chức vận hành thử tại các trạm bơm tiêu. Đến nay, các trạm bơm tiêu đều đảm bảo, sẵng sàng cho việc bơm úng khi có mưa lũ xảy ra; các thành viên Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão; đội xung kích sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của mình được phân công phụ trách, khi có bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài …

**2.2.Công tác quản lý nước**:Chính quyền đã chỉ đạo các Cụm thủy nông thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: **(1)** Tập trung dẫn nước trên kênh, kiểm tra nước tưới mặt ruộng, chống thất thoát, lãng phí nước; phục vụ nước tưới vụ Đông Xuân 2023 kịp thời, đầy đủ, không để ảnh hưởng đến thời vụ, thiệt hại đến năng xuất, sản lượng cây trồng; hoành triệt các cống dưới đập khi không cấp nước. **(2)** Tăng cường công tác kiểm tra phát hiện những trường hợp vi phạm trong việc xả thải làm ô nhiễm nguồn nước do Công ty quản lý, trong tháng không có trường hợp vi phạm. **(3)** Xây dựng xong kế hoạch ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2023; chuẩn bị máy bơm dã chiến sẵn sàng lắp đặt các máy bơm chống hạn tại hồ Sống Rắn, Tân Yên khi mực nước các hồ xuống thấp không có khả năng cấp tự chảy. **(4)** Phối hợp với đơn vị tư vấn lắp đặt thiết bị quan trắc theo Luật Tài nguyên nước lập Đề cương - Dự toán của 07 hồ chứa nước do Công ty quản lý.

**2.3. Công tác quản lý công trình**: Chính quyền đã chỉ đạo các Cụm Thủy nông, phòng chuyên môn thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: **(1)** Duy trì tốt công tác quản lý công trình, tăng cường tu bổ, nạo vét kênh mương, mái thượng hạ lưu đập; sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị. **(2)** Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đơn vị, tổ chức và cá nhân không xâm hại, lấn chiếm hành lang và công trình thủy lợi; trong tháng có 01 trường hợp hộ dân Trịnh Đắc Hùng xây bờ tường kè trong hành lang bảo vệ hồ Tân Yên do Cụm TN Hồng Thái Đông quản lý. **(3)** Hoàn thiện phương án bảo vệ công trình thủy lợi của 07 hồ: Cổ Lễ, Bến Châu, Đập Làng, Khe Chè, Khe Ươn 1, Linh Sơn, Đồng Đò 2. **(4)** Thi công và lắp đặt xong 02 máy đóng mở phi 300 tại hồ Đá Trắng; hàn gia cố xong tất cả các máy đóng mở trên kênh; tiến hành tháo dỡ, vận chuyển máy bơm số 1 và số 3 trạm bơm Đầm Trũng đến Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương sửa chữa; đổ 70m tấm lắp đoạn kênh trước chợ Yên dưỡng; xây xong tường chắn tại cầu qua tràn hồ Cổ Lễ. **(5)** Cung cấp hồ sơ phục vụ công tác nghiệm thu đặt hàng năm 2022 với Chi cục Thuỷ lợi. (**6)** Giám sát Công ty cổ phần sân gofl xây hoàn trả lại đoạn kênh tưới chính KC2 hồ Khe Chè.

**2.4. Công tác quản lý lao động**: Chính quyền đã chỉ đạo các Cụm Thủy nông, phòng chuyên môn thực hiện tốt các nội dung sau: **(1)** Tổ chức công tác trực bảo vệ ở các cụm công trình, đặc biệt chú trọng đến công tác phòng chống tai nạn đuối nước; các cụm thủy nông đã tăng cường kiểm tra bố trí, cắt cử người lao động trực ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ để nhắc nhở người dân, học sinh, sinh viên không được tắm, ăn uống trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi. **(2)** Chính quyền xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tai nạn đuối nước năm 2023; công tác phòng chống đuối nước đảm bảo.(**3**) Duy trì quân số lao động, nâng cao chất lượng công việc, khối lượng công việc hàng ngày; duy trì nghiêm túc chế độ ăn giữa ca tại nơi làm việc.

**2.5. Công tác quản lý diện tích**: Chính quyền đã chỉ đạo Phòng Kế hoạch - Tài vụ làm xong bảng kê diện tích và sổ hộ cơ cấu cây trồng vụ Đông Xuân năm 2023 và đã gửi các đơn vị dùng nước ký xác nhận; thực hiện cắt giảm diện tích tưới tiêu vụ Đông xuân năm 2023 của HTX SXKD DVNN Tân Việt do thu hồi đất để làm các công trình phúc lợi.

**2.6. Về các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động**: Chính quyền đã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: **(1)** Tạm ứng tiền lương tháng 04/2023 cho cán bộ, người lao động; đảm bảo chi trả BHXH, BHYT, BHTN, chế độ ốm đau, thai sản… kịp thời trong tháng 5/2023. **(2)** Nâng lương cho 02 cán bộ, người lao động đến kỳ hạn. **(3)** Xây dựng quy định về tiêu chuẩn xếp lương, điều kiện nâng bậc lương; quy định nhóm công việc. **(4)** Xây dựng kế hoạch huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2023; Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. **(5)** Làm việc với Thanh tra tỉnh về việc kê khai tài sản thu nhập từ năm 2019 – 2022 của Chủ tịch, Kế toán trưởng Công ty và đang chờ kết luận của Thanh tra. **(6)** Phối hợp với Ban đại diện NLĐ và Công đoàn cơ sở Công ty tổ chức họp kiểm điểm về việc xảy ra tình trạng để người dân lấn chiếm lòng hồ Tân Yên do cụm Thủy nông Hồng Thái Đông quản lý.

**2.7. Công tác quản lý kinh tế:** Chính quyền đã chỉ đạo phòng Kế hoạch – Tài vụ thực hiện tốt các nhiệm vụ sau**:** **(1)** Sửa đổi, bổ sung quy chế quy chế chi trả lương, quy chế quản lý tài chính, quy chế quản lý, sử dụng tài sản cố định. Hiện nay đang xin ý kiến tham gia của cán bộ chủ chốt và Công đoàn cơ sở Công ty. **(2)** Làm việc Sở NN&PTNT để tổng hợp báo cáo Sở Tài Chính cấp tạm ứng ( lần 2) kinh phí đặt hàng năm 2023 cho Công ty.**(3)** Mục tiêu tổng quát, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty đã được UBND tỉnh đồng ý tại Văn bản số 1058/UBND ngày 08/5/2023 và Chủ tịch công ty phê duyệt tại Quyết định số 58/QĐ-CT ngày 13/5/2023. **(4)** Đăng tải thông tin mục tiêu tổng quát, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 lên cổng thông tin doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch – Đầu tư, trên Website của Công ty và ký hợp đồng với Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh để đăng tải thông tin lên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh. **(5)** Chi cục Thủy lợi đã nghiệm thu đặt hàng năm 2022 của Công ty, hiện nay đang báo cáo Sở NN&PTNT. **(6)** Báo cáo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và chờ ý kiến tham gia về Thang lương- bảng lương của Công ty. **(7)** Đang triển khai thực hiện lập Đề cương - dự toán hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của 03 hồ chứa nước (Sống Rắn, Quán Vuông, Gốc Thau) theo quy định tại Điều 17 của Nghị định số 02/2023/NĐ-CP; Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh đã cấp Giấy xác nhận khai thác, sử dụng nước mặt của hồ Linh Sơn cho Công ty. **(8)** Thanh quyết toán xong chi phí đi du lịch Tây Nguyên. **(9)** Làm việc với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Nông nghiệp & PTNT, UBND thị xã Đông Triều, Công ty Nước giải khát Thủy An Việt... về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Hiện nay đã ký xong biên bản làm việc. **(10).** Hoàn thiện báo cáo gửi Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thị xã Đông Triều về việc giám sát công tác quản lý, sử dụng tài sản công trong lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn thị xã Đông Triều. **(11)** Lập xong báo cáo về việc quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do nhà nước đầu tư, quản lý gửi Sở Nông nghiệp & PTNT.**(12)** Đã làm văn bản gửi Công ty cổ phần gốm Đất Việt về việc lập hồ sơ xin cấp phép khai thác nước mặt hồ Nhà Bò phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp. **(13)** Làm việc với Sở Nông nghiệp & PTNT, UBND thị xã Đông Triều về việc xử lý tài sản công hồ chứa nước Trại Nứa. Hiện nay, đã ký xong biên bản; Sở Nông nghiệp và PTNT đang tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. **(14)** Làm việc với UBND thị xã Đông Triều, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài nguyên & Môi trường, Tổng Công ty Đông Bắc về việc xử lý tài sản công hồ chứa nước Nội Hoàng và hồ Khe Ươn 2. Hiện nay, UBND thị xã Đông Triều đang hoàn thiện biên bản làm việc và báo cáo UBND tỉnh. **(15)** Làm việc với Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Kế hoạch & Đầu tư, UBND thị xã Đông Triều, tập đoàn Hoàng Hà về việc giải quyết đề xuất nạo vét lòng hồ Đập Làng, hồ Nhà Bò để tăng dung tích của hồ và tận thu đất sét làm vật liệu. Hiện nay, Sở Nông nghiệp & PTNT đang hoàn thiện biên bản làm việc và báo cáo UBND tỉnh. **(15)** Làm Văn bản gửi Sở Tài chính cấp kinh phí thực hiện 02 nhiệm vụ an toàn đập năm 2023.

**2.8. Công tác xây dựng cơ bản**: Chính quyền đã chỉ đạo phòng Kỹ thuật - Tư vấn thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: **(1)** Đối với nguồn sửa chữa thường xuyên: Hoàn thiện bản vẽ và dự toán các hạng mục sửa chữa thường xuyên năm 2023 theo thứ tự ưu tiên; Hoàn thành công trình đưa vào sử dụng ( *Sửa chữa, nâng cấp kênh KC1 Khe Chè; Kênh Trại Lốc 2*); Đang giám sát thi công công trình: Sửa chữa, nâng cấp kênh KC1 Khe Chè *(Đoạn trước xiphong Trạm xá*)”. **(2)** Đối với nguồn khấu hao TSCĐ: Dự án: Sửa chữa nâng cấp trạm bơm tưới Bình Lục. Đơn vị tư vấn đang hoàn thiện bản vẽ và dự toán công trình theo ý kiến tham gia của Công ty. **(3)** Đối với nguồn vốn Quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh: Dự án: Khắc phục sạt lở kênh dẫn sau tràn hồ Đồng Đò 1, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đã lập xong hồ sơ quyết toán và Công ty đang báo cáo Chi cục thủy lợi cấp tiếp kinh phí còn lại của dự án để tất toán công trình. Dự án “Khắc phụ sự cố sạt lở kênh tưới trạm bơm Bình Sơn. Đơn vị tư vấn đang hoàn thiện chỉnh sửa bản vẽ và dự toán theo ý kiến tham gia của Công ty. **(4)** Nguồn vốn trung hạn của tỉnh: Đơn vị thi công đã tổ chức đo đạc lại toàn bộ bình đồ 02 hồ dự án: Nạo vét bồi lắng lòng hồ Bến Châu và Yên Dưỡng. **(5)** Công tác tư vấn khảo sát, thiết kế và giám sát thi công: Làm việc với Phòng kinh tế, Ban quản lý dự án công trình thị xã Đông Triều để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của chủ đầu tư. **(6)** Xây dựng dự thảo quy trình mua sắm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty. Hiện nay đang trình lãnh đạo cho ý kiến. **(7)** Đang phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế thủy lợi để lên phương án khôi phục hồ sơ, hiện trạng cụm đầu mối hồ chứa nước Trại Nứa và lập dự án: Thay thế máy bơm tiêu thành máy bơm tưới tiêu kết hợp, lắp đặt đường ống dẫn nước tưới thay thế cho trạm bơm tưới Đạm Thủy. Hiện nay đơn vị tư vấn đã lập xong gửi về Phòng kỹ thuật - tư vấn để kiểm tra, thẩm định. **(8)** Trình Sở Kế hoạch & Đầu tư thẩm định kế hoạch đấu thầu 02 nhiệm vụ an toàn đập năm 2023. **(9)** Lập xong dự toán vớt bèo hồ Trại Lốc 2.

 **2.9. Một số nhiệm vụ khác:**

- Đối với nhiệm vụ giao cho đồng chí Nguyễn Hải Hà:

+ Quy trình vận hành 05 trạm bơm tưới, 05 trạm bơm tiêu. Hiện nay, đang hoàn thiện Báo cáo thẩm định Quy trình vận hành 5 trạm bơm tiêu và trạm bơm tưới Bình Sơn theo ý kiến của Sở NN&PTNT.

+ Nhiệm vụ cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ 12 đập, hồ chứa. Hiện nay, Sở NN&PTNT đang triển khai thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

 **-** Đối với nhiệm vụ giao chođồng chí Vũ Minh Thành: Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Sở TN&MT đối với 08 hồ sơ giao đất của 08 công trình thủy lợi do Công ty quản lý. Hiện nay, đang xin xác nhận của Phòng Tài nguyên & Môi trường trước khi ký xác nhận của UBND thị xã Đông Triều.

- Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và1-5, ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 (âm lịch), bên cạnh việc hoàn thành tốt những nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Chính quyền đã chỉ đạo tốt các phòng chuyên môn; các cụm Thuỷ nông và toàn thể cán bộ, người lao động của Công ty tăng cường công tác trực, bảo vệ tại trụ sở Công ty và các Cụm thủy nông; đảm bảo tốt việc cung cấp nước tưới cho các đơn vị dùng nước; không có trường hợp cán bộ, người lao động vi phạm.

- Quyết định xử lý kỷ luật đối với Cụm thủy nông Hồng Thái Đông, cá nhân ông Nguyễn Đình Thanh.

- Chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Nguyễn Thị Bích, nhân viên Phòng Kế hoạch - tài vụ kể từ ngày 01/6/2023.

- Điều động cán bộ, người lao động trong công ty đối với ông Đặng Ngọc Anh, ông Nguyễn Đồng Khởi, ông Nguyễn Đình Thanh, bà Nguyễn Thị Kim Loan.

**3. Lãnh đạo công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên**: Các Chi bộ thực hiện tốt: **(1)** Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. **(2)** Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao độngchấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ, Nội quy lao động, Quy chế khen thưởng, Thỏa ước lao động tập thể... của Công ty. **(3)** Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, chủ nghĩa cá nhân, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ.

**4. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ: (1)** Quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, đảng viên nằm trong quy hoạch đã được UBND tỉnh và Công ty phê duyệt. **(2)** Bám nắm các Sở ngành và UBND tỉnh để sớm bổ nhiệm chức danh kiểm soát viên chuyên trách đối với đồng chí Nguyễn Trung Kiên. **(3)** Làm văn bản gửi Sở Nội vụ xem xét, báo cáo UBND tỉnh quyết định phân công tiếp đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thao tiếp tục giữ chức vụ kiểm soát viên không chuyên trách tại doanh nghiệp cho đến khi UBND tỉnh có quyết định bổ nhiệm chức vụ kiểm soát viên chuyên trách đối với đồng chí Nguyễn Trung Kiên.

 **5. Lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng**:

- Các Chi bộ trực thuộc thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện có nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

- Chi bộ khối Hồ đập tổ chức kết nạp quần chúng Lê Thị Niên Dương vào đảng.

- Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ thường xuyên nắm bắt, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên người lao động trong Công ty. Trong tháng, không có trường hợp cán bộ, đảng viên, người lao động cần giải thích những vấn đề không rõ, chưa hiểu, và chất vấn đồng chí Bí thư Đảng ủy.

**6. Lãnh đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát:**

- Đảng ủy xây dựng Kế hoạch, Quyết định kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của đồng chí Nguyễn Hải Hà, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thị ủy Đông Triều. Phấn đấu trong tháng không có trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ Công ty.

 **7. Lãnh đạo các đoàn thể**:

***7.1. Đối với Công đoàn cơ sở:* (1)** Tổ chức trồng 2000 cây Bạch Đàn trong lòng hồ Bến Châu; sửa xong nán trại trong lòng hồ Bến Châu. **(2)** Ký hợp đồng với Chính quyền về việc vớt bèo Tây trong lòng hồ Trại Lốc 2**. (3)** Triển khai tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, tháng Công nhân; 02 đoàn viên được Chủ tịch UBND thị xã tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ Công nhân tiên tiến tiêu biểu” năm 2022.

***7.2. Đối với Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh:*** Phối hợp với Công đoàn trồng cây trong lòng hồ Bến Châu; Tổ chức ngày chủ nhật xanh, dọn vệ sinh tại Văn phòng Công ty.

**7.3 Đối với Dân quân tự vệ**: **(1)** Phối hợp cùng với Cụm tự vệ số 2 lập kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2023. **(2)** Quyết định công nhận hoàn thành nghĩa vụ tham gia Tiểu đội tự vệ đối với 06 cán bộ, người lao động; Quyết định cử 09 cán bộ, người lao động tham gia Tiểu đội tự vệ Công ty.

**8. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:** Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chính quyền vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân sau:

- Chưa thẩm định phương án bảo vệ công trình các hồ Đồng Đò 1&2. Nguyên nhân: Do Chi cục Thuỷ lợi đang tập trung cho công tác nghiệm thu đặt hàng 2022.

- Đối với việc xử lý hành vi xây dựng, lấn chiếm hành lang kênh chính hồ chứa nước Bến Châu của gia đình ông Nguyễn Văn Dũng ở thôn Trại Mới B, xã Bình Khê: Hiện nay chưa xử lý dứt điểm. Nguyên nhân: Hiện đang tiếp tục phối hợp với Phòng Kinh tế và UBND xã Bình Khê để xử lý.

- Vẫn để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng hồ Tân Yên do cụm Thủy nông Hồng Thái Đông quản lý. Nguyên nhân: Do Cụm Hồng Thái Đông cố tình để người dân tự ý xây dựng.

- Chưa cấp phát công cụ dụng cụ cho các Cụm thủy nông. Nguyên nhân: Do chưa bố trí kinh phí để mua sắm.

- Chưa làm văn bản gửi UBND tỉnh về việc tháo dỡ, thu hồi tài sản đối với trạm bơm tưới Bình Lục. Nguyên nhân: Do chưa ký được hợp đồng đặt hàng chính thức với Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023.

- Chưa hoàn thành Đề án xây dựng vị trí việc làm. Lý do: Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ nhiều công việc cần giải quyết.

- Chưa tổ chức lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho nhóm 1 và nhóm 4. Nguyên nhân: Do Công ty chưa bố trí được kinh phí

- Công tác sửa chữa thường xuyên: Chưa khởi công xây dựng kênh Nhà Bò. Nguyên nhân: Do Công ty chưa bố trí được kinh phí.

+ Chưa khắc phục, sửa chữa những hư hỏng nhỏ của hệ thống kênh tưới Đá Trắng. Nguyên nhân: Do chưa bố trí thời gian sửa chữa.

**II. Lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trong tháng 6/2023**

Để đạt mục tiêu Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 05/4/2023 về phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ đã đề ra và các chỉ đạo của UBND tỉnh, các Sở ban ngành của tỉnh; của Thị ủy, UBND thị xã Đông Triều. Trong tháng 06/2023, Đảng ủy Công ty triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

**1. Công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên:**

- Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/02/2023 của BCH TW về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng. ( Theo Công văn số 1129-CV/TU, ngày 27/4/2023 của Thị ủy Đông Triều).

- Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 28/4/2023 của BCH Đảng bộ Tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030.

- Công văn số 1135-CV/TU, ngày 08/5/2023 của Thị ủy Đông Triều về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trên địa bàn thị xã.

- Công điện số 397/CĐ-TTg, ngày 13/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

- Kế hoạch số 36-KH/ĐU, ngày 24/5/2023 của Đảng ủy Công ty về xây dựng Kế hoạch tổ chức, phát động hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu “ Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển”.

**2. Lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh:**

Để hoàn thành các nhiệm vụ trong tháng 06/2023, Đảng ủy Công ty giao cho Chính quyền thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ sau:

**2.1 Công tác phòng, chống ngập lụt, mưa bão:** **(1)** Tiếp tục rà soát hiện trạng các hạng mục công trình xung yếu, xuống cấp để lên phương án xử lý đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa báo.**(2)** Các thành viên Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão; đội xung kích quan tâm, chú ý đến nhiệm vụ của mình được phân công phụ trách; khi có bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài … xảy ra về ngay vị trí được phân công để đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và thường trực 24/24 giờ trong ngày.

**2.2. Công tác tưới nước: (1)** Tập trung dẫn nước trên kênh, kiểm tra nước tưới mặt ruộng, chống thất thoát, lãng phí nước; phục vụ nước tưới cuối vụ Đông Xuân 2023 kịp thời, đầy đủ, không để ảnh hưởng đến thời vụ, thiệt hại đến năng xuất, sản lượng cây trồng; hoành triệt các cống dưới đập khi không cấp nước. **(2)** Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra phát hiện những trường hợp vi phạm trong việc xả thải làm ô nhiễm nguồn nước do Công ty quản lý. **(3)** Làm việc với đơn vị Tư vấn về kiểm định, phân tích chất lượng nước quý II/2023. **(4)** Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn để lập Đề cương - Dự toán cấp Giấy phép quyền khai thác nước mặt 03 hồ chứa nước Gốc Thau, Sống Rắn, Quán Vuông.

**2.3. Công tác quản lý công trình: (1)** Tiếp tục duy trì tốt công tác quản lý công trình, tăng cường tu bổ, nạo vét kênh mương, mái thượng hạ lưu đập; sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị. **(2)** Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đơn vị, tổ chức và cá nhân không xâm hại, lấn chiếm hành lang và công trình thủy lợi; các cụm công trình tuyệt đối không để xảy ra việc lấn chiếm, xâm hại đến hành lang và công trình thủy lợi do mình quản lý. Nếu để xảy ra thì cụm trưởng, người lao động được phân công phụ trách phải chịu hình thức kỷ luật, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm liên đới. **(3)** Tiếp tục phối hợp với Phòng Kinh tế và các đơn vị có liên quan để giải quyết dứt điểm vi phạm hành lang bảo vệ kênh Bến Châu của gia đình ông Dũng, thôn Trại Mới B, xã Bình Khê. **(4)** Sửa chữa trát lại 300m tuyến kênh Rộc Chày xuống Hang son; lắp đặt tấm lắp đoạn kênh trước chợ Yên Dưỡng. **(5)** Cấp phát công cụ dụng cụ cho các Cụm thủy nông. **(6)** Làm văn bản gửi Công ty cổ phần 397 và UBND xã Hồng Thái Tây về việc bảo đảm an ninh, an toàn cho hồ chứa nước Khe Ươn 1; làm việc với Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương để xác định rõ những vật tư, thiết bị cần thay thế và kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng máy bơm số 1 và số 3 trạm bơm Đầm Trũng.

 **2.4. Công tác quản lý diện tích**: **(1)** Làm biên bản thanh lý Hợp đồng tưới, tiêu vụ Đông Xuân năm 2023; tổng hợp diện tích tưới tiêu vụ Đông Xuân năm 2023 để ký xác nhận của UBND thị xã Đông Triều.**(2)** Làm hợp đồng tưới tiêu vụ Mùa năm 2023. **(3)** Làm việc với Hợp tác xã sản xuất kinh doanh DVNN, UBND xã Hồng Thái Tây để xác định tên của các hộ dân trong sổ hộ dùng nước do Công ty phục vụ tưới, tiêu.

**2.5. Công tác quản lý lao động: (1)** Tiếp tục tổ chức tốt công tác trực bảo vệ ở các cụm công trình, đặc biệt chú trọng đến công tác phòng chống tai nạn đuối nước; các cụm thủy nông tăng cường kiểm tra bố trí, cắt cử người lao động trực ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ để nhắc nhở người dân, học sinh, sinh viên không được tắm, ăn uống trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi. **(2)**Tiếp tục duy trì việc không để xảy ra tai nạn đuối nước do cụm quản lý, nếu để xảy ra thì cụm trưởng, người lao động trong ca trực phải chịu hình thức kỷ luật, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm liên đới. **(3)** Tiếp tục duy trì đảm bảo quân số lao động, thực hiện ngày công đảm bảo, nâng cao chất lượng, khối lượng công việc hàng ngày. **(4)** Tiếp tục duy trì và đảm bảo quân số ăn cơm giữa ca ở các cụm thủy nông và Văn phòng công ty.

**2.6. Công tác đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động: (1)** Chi trả tiền lương còn lại tháng 4/2023 cho cán bộ, người lao động; đảm bảo chi trả tiền lương tháng 05/2023; chi trả BHXH, BHYT, BHTN, chế độ ốm đau, thai sản… kịp thời cho cán bộ, người lao động của tháng 06/2023. **(2)** Nâng lương cho cán bộ, người lao động đến kỳ hạn. **(3)** Tiếp tục hoàn thiện Đề án vị trí việc làm và xin ý kiến của cán bộ, người lao động. **(4)** Tổ chức lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho nhóm 1 và nhóm 4. **(5)** Liên hệ với Trường Cao đẳng thuỷ lợi Bắc Bộ để tổ chức thi nâng bậc cho người lao động đến kỳ hạn.**(6)** Tổ chức tặng quà cho các cháu là con cán bộ, người lao động trong Công ty nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

**2.7. Công tác quản lý kinh tế: (1)** Tiếp tục sửa đổi, bổ sung quy chế quy chế chi trả lương, quy chế quản lý tài chính, quy chế quản lý, sử dụng tài sản cố định, hoàn thành trong tháng 6/2023; trình Chủ tịch Công ty ký Quyết định và Ban quy chế quy chế chi trả lương, quy chế quản lý tài chính, quy chế quản lý, sử dụng tài sản cố định. **(2)** Tiếp tục phối hợp, đôn đốc với các Sở: Tài chính và Sở Lao động- Thương binh & Xã hội sớm cho ý kiến đối với phương án đặt hàng năm 2023 báo cáo UBND tỉnh phê duyệt. **(3)** Bám nắm Sở Nông nghiệp và PTNT để sớm báo cáo Sở Tài chính đối với kết quả nghiệm thu, quyết toán kinh phí đặt hàng năm 2022. **(4)** Bám nắm đôn đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội sớm cho ý kiến đối với Thang lương- bảng lương của Công ty. **(6)** Tiếp tục lập hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của 03 hồ chứa nước (Gốc Thau, Quán Vuông, Sống Rắn) theo quy định của Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ. **(7).** Bám nắm Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp sớm báo cáo UBND tỉnh tạm ứng kinh phí đặt hàng lần 2 năm 2023 đối với Công ty; Chi cục Thủy lợi sớm cấp số kinh phí còn lại đối với dự án từ nguồn phòng chống thiên tai năm 2022 đối với công trình xói lở kênh Đồng Đò 1. **(8)** Bám nắm Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở tài chính, UBND thị xã Đông Triều và các Sở ngành liên quan… để xử lý khó khăn vướng mắc liên quan đến hồ Trại Nứa, Khe Ươn 2, Nội Hoàng và kênh trạm bơm tưới Đạm Thủy theo chỉ đạo của UBND tỉnh. **(9)** Lập hồ sơ, thủ tục thanh lý, nhượng bán TSCĐ của 02 đoạn kênh tưới thuộc trạm bơm tưới Đạm Thuỷ sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.**(10)** Làm văn bản báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương về việc tháo dỡ, thu hồi tài sản đối với trạm bơm tưới Bình Lục.

**2.8. Công tác xây dựng cơ bản và thực hiện các nhiệm vụ: (1)** Đối với nguồn sửa chữa thường xuyên: Tiếp tục hoàn thiện bản vẽ và dự toán các hạng mục sửa chữa thường xuyên năm 2023 theo thứ tự ưu tiên; tiếp tục thi công công trình: Sửa chữa, nâng cấp kênh KC1 Khe Chè năm 2023 *(Đoạn trước xiphong Trạm xá*)”; khởi công xây dựng kênh Nhà Bò; lập bản vẽ thiết kế và dự toán công trình sửa chữa kênh Lò Vôi hồ Khe Ươn 1. **(2)** Đối với nguồn khấu hao TSCĐ: Tiếp tục làm việc với đơn vị tư vấn hoàn thiện bản vẽ và dự toán công trình: Sửa chữa nâng cấp trạm bơm tưới Bình Lục gửi về Công ty thẩm định; thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá. **(3)** Đối với nguồn vốn Quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh: Tiếp tục làm việc đơn vị tư vấn hoàn thiện bản vẽ và dự toán công trình “Khắc phụ sự cố sạt lở kênh tưới trạm bơm Bình Sơn. **(4)** Nguồn vốn trung hạn của tỉnh: Tiếp tục làm việc nhà thầu sớm tổ chức nghiệm thu, để triển khai hoàn thiện hồ sơ quyết toán, quản lý chất lượng công trình dự án: Nạo vét bồi lắng lòng hồ Bến Châu và Yên Dưỡng. Phòng kỹ thuật cùng nhà thầu thi công hoàn thiện hồ sơ hoàn công, hồ sơ quản lý chất lượng và hồ sơ quyết toán. **(5)** Công tác tư vấn khảo sát, thiết kế và giám sát thi công: Tiếp tục làm việc với Phòng kinh tế, Ban quản lý dự án công trình thị xã Đông Triều để xin làm tư vấn thiết kế, giám sát các công trình do Phòng kinh tế và Ban quản lý dự án công trình làm chủ đầu tư. **(6)** Tiếp tục giao đồng chí Vũ Minh Thành làm việc với Sở TN&MT về hồ sơ giao đất các công trình thủy lợi do Công ty quản lý và hoàn thành trong tháng 06/2023. **(7)** Tiếp tục giao cho đồng chí Nguyễn Hải Hà làm việc với Chi cục Thủy lợi để sớm thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt quy trình vận hành 01 trạm bơm tưới Bình Sơn, 05 trạm bơm tiêu; hoàn thiện các báo cáo thẩm định, dự thảo Quyết định của 04 trạm bơm tưới Tân Việt, Bình Lục, Xuân Sơn, Đạm Thủy trình Chủ tịch Công ty quyết định phê duyệt; làm việc Chi cục Thuỷ lợi hoàn thiện phương án cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ 12 công trình hồ, đập để Sở Nông nghiệp thẩm định, xin ý kiến các đơn vị có liên quan và báo cáo UBND tỉnh phê duyệt; làm việc với Chi cục Thủy lợi để sớm thẩm định, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy lợi của hồ Đồng Đò 1&2 **(8)** Tiếp tục kiểm tra hồ sơ thiết kế, dự toán khôi phục hồ sơ, hiện trạng cụm đầu mối hồ chứa nước Trại Nứa. **(9)** Bám nắm, đôn đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư thẩm định Kế hoạch đấu thầu 02 nhiệm vụ an toàn đập năm 2023 trình UBND tỉnh phê duyệt; lập hồ sơ mời thầu 02 nhiệm vụ. **(10)** Làm văn bản gửi UBND tỉnh xin lập chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Thay thế máy bơm tiêu thành máy bơm tưới tiêu kết hợp, lắp đặt đường ống dẫn nước tưới thay thế cho trạm bơm tưới Đạm Thủy.

**3. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng:** Yêu cầu các Chi bộ trực thuộc: **(1)** Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. **(2)** Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao độngchấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ, Nội quy lao động, Quy chế khen thưởng, Thỏa ước lao động tập thể... của Công ty. **(3)** Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, chủ nghĩa cá nhân, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ.

**4. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ:** **(1)** Tiếp tục quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, đảng viên nằm trong quy hoạch đã được UBND tỉnh và Công ty phê duyệt. **(2)** Bám nắm các Sở ngành và UBND tỉnh để sớm bổ nhiệm chức danh KSVchuyên trách đối với đồng chí Nguyễn Trung Kiên. **(3)** Làm việc với đồng chí Vũ Văn Tòng về tình trạng sức khỏe, xem có tiếp tục đi làm được không, nếu không đi làm được thì đề nghị đồng chí làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, Công ty làm văn bản báo cáo UBND tỉnh về việc xin bãi nhiệm chức vụ Phó Giám đốc công ty đối với đồng chí Vũ Văn Tòng. **(4)** Xem xét, nghiên cứu bổ sung quy hoạch chức vụ Kế toán trưởng công ty đối với đồng chí Nguyễn Thị Kim Loan và đưa ra ngoài quy hoạch chức vụ Kế toán trưởng đối với đồng chí Nguyễn Thị Bích.

**5. Lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng**:

- Các Chi bộ trực thuộc tiếp tục thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện có nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

- Giao cho Chi bộ khối Kế hoạch – Kỹ thuật: Làm thủ tục chuyển đảng viên chính thức cho đồng chí Đặng Quốc Đạt; làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng đối với đồng chí Nguyễn Thị Bích; kiện toàn chức danh Chi ủy viên chi bộ khối Kế hoạch – Kỹ Thuật; hướng dẫn quần chúng Đỗ Thị Hòa kê khai lý lịch của người xin vào đảng và hoàn thiện các thủ tục để kết nạp.

- Giao cho chi bộ khối Trạm bơm: Chuyển sinh hoạt đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Kim Loan.

- Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ tiếp tục nắm bắt, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên người lao động trong Công ty, những vấn đề không rõ, chưa hiểu, các đồng chí cấp ủy tổng hợp, báo cáo và chất vấn đồng chí Bí thư Đảng ủy làm rõ ở Hội nghị BCH Đảng bộ họp thường kỳ tháng 7/2023.

**6. Lãnh đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát:**

- Hoàn thiện hồ sơ kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của đồng chí Nguyễn Hải Hà, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Công gửi cấp trên theo quy định.

- Xây dựng Kế hoạch, Quyết định giám sát việc triển khai thực hiện xây dựng mô hình Xanh – sạch - đẹp gắn với công tác bảo vệ môi trường của BCH Công đoàn cơ sở; hoàn thiện hồ sơ giám sát gửi cấp trên theo quy định.

- Các Chi bộ trực thuộc tiếp tục kiểm tra, giám sát chuyên đề đã xây dựng.

- Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ tiếp tục kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thị ủy Đông Triều. Phấn đấu trong tháng không có trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ Công ty.

**7. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể:**

**7.1. Giao cho Công đoàn: (1)** Tổ chức tưới cây, bảo vệ cây trong lòng hồ Bến Châu. **(2)** Tổ chức vớt bèo Tây trong lòng hồ Trại Lốc 2.

**7.2. Giao cho Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh:** Phối hợp với Công đoàn tưới cây trong lòng hồ Bến Châu và vớt bèo Tây ở lòng hồ Trại Lốc 2.

**7.3 Giao Dân quân tự vệ:** Phối hợp cùng Cụm tự vệ số 2 để huấn luyện chiến đấu cho tiểu đội tự vệ năm 2023

**8. Kết luận: (1)** Các Chi bộ trực thuộc xây dựng Nghị quyết để triển khai thực hiện. **(2)** Chính quyền đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh tháng 5/2023 (nêu những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân); xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh tháng 6/2023, cần có các giải pháp cụ thể và phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian để các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; các cụm Thủy nông và cá nhân phải hoàn thành nhiệm vụ. **(3)** Các đoàn thể xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở Nghị quyết này, Đảng ủy công ty yêu cầu các đồng chí Đảng ủy viên, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc, chính quyền và các đoàn thể trong Công ty nghiêm túc triển khai thực hiện đạt kết quả tốt./.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận**:- Các đồng chí Đảng ủy viên;- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy;- Các Chi bộ trực thuộc;- Ban Giám đốc Công ty;- Các phòng chuyên môn; - Các cụm Thủy nông;- Các đoàn thể;- Lưu VPĐU.  | **T/M ĐẢNG ỦY**BÍ THƯ**Đặng Văn Tuyên** |