| ĐẢNG BỘ THÀNH UỶ ĐÔNG TRIỀU ĐẢNG ỦY CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI ĐÔNG TRIỀU * Số 29 - NQ/ĐU | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Đông Triều, ngày 28 tháng 12 năm 2024 |
| --- | --- |

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẢNG ỦY CÔNG TY THÁNG 01/2025

Ngày 28/12/2024, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 01/2025. Dự hội nghị có 06/06 đồng chí Đảng ủy viên. Đồng chí Đặng Văn Tuyên – Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị. Sau khi nghe báo cáo kết quả và ý kiến thảo luận về tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng ủy tháng 12/2024, một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 01/2025. Đảng ủy thống nhất đề ra Nghị quyết của Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tháng 01/2025, với những nội dung cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 12/2024

Trong tháng 12/2024, trên địa bàn thành phố Đông Triều thời tiết không có mưa, nắng và hanh khô. Do vậy, đa số mực nước tại các hồ, đập do công ty quản lý đều có mực nước thấp hơn mực nước dâng bình thường từ 0,5m -1,5 m; các hệ thống công trình thủy lợi do Công ty quản lý cơ bản đảm bảo an toàn. Trong quá trình triển khai thực hiện, Công ty luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh, các Sở ngành liên quan; của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Đông Triều; với sự quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; sự đoàn kết nỗ lực của chính quyền, các đoàn thể, các Chi bộ và sự phối hợp có hiệu quả của các xã, phường cũng như của các Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ Nông nghiệp, các đơn vị và các hộ dùng nước trên địa bàn thành phố Đông Triều, Đảng ủy Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ, kết quả đạt được như sau:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty

1.1. Công tác quản lý nước:

Chính quyền đã chỉ đạo Phòng Quản lý nước – Quản lý công trình, các Cụm thủy nông thực hiện các nhiệm vụ sau: (1) Tập trung phục vụ nước tưới cây vụ Đông năm 2024-2025, kịp thời, đầy đủ, chống lãng phí nước, giảm điện năng tiêu thụ, đặc biệt lưu ý tiết kiệm nước của các hồ chứa; hoành triệt các cống dưới đập khi không cấp nước. (2) Công tác cung cấp nước tưới của các Cụm Thuỷ nông đảm bảo. (3) Tăng cường công tác kiểm tra phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm trong việc xả thải làm ô nhiễm nguồn nước do Công ty quản lý. Trong tháng, không có trường hợp vi phạm trong việc xả thải làm ô nhiễm nguồn nước. (4) Phối hợp với Doanh nghiệp tư nhân FPD để lấy mẫu phân tích chất lượng nước đối với 02 điểm sông Đá bạc và sông Đá vách và đã có kết quả quan trắc và phân tích chất lượng nước tháng 12/2024; quyết toán kinh phí thực hiện năm 2024.  (5) Cập nhật và đăng tải vào phần mềm giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường như: Lưu lượng khai thác nước của các trạm bơm, hồ chứa nước và lưu lượng xả qua tràn của các hồ chứa theo đúng quy định (đăng tải 02 lần/ tháng). (6) Kiểm tra độ mặn của nguồn nước tại bể hút các trạm bơm tưới và đăng tải trên trang website Công ty. (7) Xây dựng Kế hoạch sử dụng nước vụ Đông Xuân năm 2025. (8) Kiểm tra, đôn đốc các Cụm Thủy nông ghi chép, theo dõi mực nước; thời gian, lưu lượng cấp nước. (9) Làm văn bản gửi Ủy ban nhân dân phường Bình Dương, Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Bình Dương về việc ký hợp đồng cấp nước tạo nguồn từ hồ Khe Chè cho trạm bơm Nghè Dàn, (10) Làm văn bản gửi Công ty than Uông Bí - TKT về việc ký hợp đồng sử dụng nước ở hồ Nội Hoàng, phường Hoàng Quế, thành phố Đông Triều.

2.3. Công tác quản lý công trình:

Chính quyền đã chỉ đạo các Cụm Thủy nông, phòng chuyên môn, Đội thi công sửa chữa thực hiện các nhiệm vụ sau: (1) Duy trì tốt công tác quản lý công trình, tăng cường tu bổ, nạo vét kênh mương, mái thượng hạ lưu đập; sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị. (2) Thường xuyên tuyên truyền, vận động các đơn vị, tổ chức và cá nhân không xâm hại, lấn chiếm hành lang và công trình thủy lợi. Trong tháng không có trường hợp vi phạm lấn chiếm hành lang và công trình thủy lợi. (3) Thay thế sửa chữa đường dây điện nguồn và hệ thống đường điện chiếu sáng tại văn phòng Công ty. (5) Tổ chức kiểm tra hệ thống công trình thủy lợi sau mùa mưa bão; báo cáo kết quả kiểm tra hiện trạng công trình thuỷ lợi sau mùa mưa, bão năm 2024 gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường. (7) Lập báo cáo về tình hình vi phạm và xử lý vi phạm công trình thủy lợi năm 2024. (8) Kiểm tra, hướng dẫn các Cụm Thủy nông trong việc theo dõi, ghi chép các số liệu liên quan đến công tác quan trắc thường xuyên công trình.

2.4. Công tác quản lý lao động:

Chính quyền đã chỉ đạo các Cụm Thủy nông, phòng chuyên môn thực hiện các nội dung sau: (1) Công tác trực bảo vệ ở các cụm Thủy nông đảm bảo; Đảm bảo quân số lao động, ngày công lao động, nâng cao chất lượng, khối lượng công việc hàng ngày. (2) Duy trì và đảm bảo quân số ăn cơm giữa ca ở các Cụm thủy nông và Văn phòng công ty. (3) Hướng dẫn các Cụm thủy nông viết nhật ký công việc, công tác quan trắc, ... đảm bảo theo quy định.  (4) Tuyển dụng lao động đối với bà Đặng Thị Thanh Thảo vào Công ty làm việc tại phòng Kỹ thuật – Dịch vụ; (5) Dự thảo Báo cáo kết quả sử dụng lao động năm 2024 và kế hoạch sử dụng lao động năm 2025. (6) Quyết định đổi tên các phòng chuyên môn nghiệp vụ theo Kết luận của Thanh tra Cục Thủy lợi. (7) Xây dựng Kế hoạch giao khoán công năm 2025 đối với các Cụm Thủy nông.

2.5. Công tác quản lý diện tích:

Chính quyền đã chỉ đạo phòng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ sau:

(1) Hoàn thiện lập bảng kê diện tích cây vụ Đông 2024 - 2025, sổ hộ dùng nước và ký xác nhận với các đơn vị dùng nước. (2) Làm việc với các Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Kim Sơn, Hồng Thái Đông, Bình Dương về diện tích cắt giảm làm cơ sở cho việc ký hợp đồng vụ Đông Xuân năm 2025; (3) Ký hợp đồng vụ Đông Xuân 2025. (4) Dự thảo xong Hợp đồng thủy sản, cây ăn quả, tiêu úng của năm 2025. (5) Làm việc Chi cục thuỷ lợi sớm thẩm định kết quả diện tích năm 2024 trình Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo   Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2.6. Về các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động:

Chính quyền đã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: (1) Chi trả Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, chế độ ốm đau, thai sản… cho cán bộ, người lao động tháng 12/2024. (2) Chi trả tiền lương, phụ cấp lương tháng 11/2024. (3) Chi tiền tết Dương lịch năm 2025 cho cán bộ, người lao động Công ty. (4) Dự thảo báo cáo và xây dựng kế hoạch,tổ chức tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của khối thi đua các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (5) Báo cáo kết quả thực hiện phong trào “Công dân học tập”, “ Đơn vị học tập” gửi Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ninh; Lập hồ sơ công nhân danh hiệu đơn vị học tập gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh (6) Báo cáo tình hình lao động, tiền lương năm 2024 và Kế hoạch thưởng tết dương lịch, âm lịch năm 2024. (7) Tổ chức họp bình xét thi đua khen thưởng năm 2024 và chia tay người lao động về nghỉ hưu.

2.7. Công tác quản lý kinh tế:

Chính quyền đã chỉ đạo phòng Tài chính – Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ sau: (1) Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập cho 12 đập, hồ chứa do Công ty quản lý tại Quyết định số 3902/QĐ-UBND ngày 27/12/2024; (2) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cấp số kinh phí còn lại của hợp đồng đặt hàng năm 2023  cho Công ty và thanh lý xong hợp đồng đặt hàng số 27/2023/HĐ-KT ngày 22/12/2023 giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Công ty; (3) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp tiếp 30% kinh phí theo giá trị hợp đồng đặt hàng năm 2024; (4) Thực hiện kiểm kê tài sản cố định; công cụ, dụng cụ; đồ dùng sinh hoạt của các phòng chức năng và các cụm Thủy nông năm 2024 và trình các thủ tục thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ sau kiểm kê. (5) Xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025 đã gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh; (6) Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện thẩm định phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Công ty; (7) Báo cáo về việc rà soát, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính Phủ và đã gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Sở Kế hoạch và Đầu tư; (8) Báo cáo về việc thu nhập thông tin vốn đầu tư thực hiện của doanh nghiệp theo Công văn số 590/CTK-TTTTTK ngày 20/8/2024 của Cục thống kê tỉnh Quảng Ninh; (9). Công ty Cổ phần 397 đã cấp  tiếp kinh phí 30% theo giá trị hợp đồng năm 2024 cho Công ty; (10) Hoàn thiện phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi năm 2025 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh; (14) Đang triển khai xây dựng báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2025 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; (12) Đang triển khai hồ sơ báo cáo về quá trình đề nghị điều chỉnh bổ sung mức vốn (tăng vốn) điều lệ của Công ty gửi Sở Tài chính tại Văn bản số 6961/VP.UBND-KTTC ngày 15/11/2024 của Văn phòng Ủy ban nhân dân, Văn bản số 6296/STC-TCDN ngày 27/11/2024 của Sở Tài chính; (13) Làm việc với các Sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Xây dựng, Lao động và Thương binh XH, Tài chính về phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi năm 2025; (14) Làm tờ trình về việc nộp số tiền chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ về ngân sách nhà nước với số tiền thu được từ tiền bồi hoàn tài sản của 02 đoạn kênh thuộc trạm bơm tưới Bình Sơn, phường Bình Dương và trạm bơm tưới Đạm Thủy, phường Thủy An gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Sở Tài chính. (15) Làm việc với Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ Bình Dương QN để xác định trách nhiệm trọng việc đã tự ý phá dỡ, san gạt 02 đoạn kênh tưới của trạm bơm tưới Bình Sơn và Đạm Thuỷ để làm cây xăng và khu dịch vụ tại phường Bình Dương và Thuỷ An. Hiện tại, Công ty TNHH Thương mại Bình Dương QN đã nộp số tiền bồi hoàn tài sản cho Công ty với số tiền là 445.622.000 đồng và Công ty NHH Thương mại - dịch vụ Bình Dương QN đang triển khai lập hồ sơ xin trả lại đất của 02 đoạn kênh nêu trên trình Sở Tài nguyên & Môi trường thẩm định. (16) Quyết toán thực hiện nhiệm vụ năm 2022 về Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ 12 đập, hồ chứa của Công ty quản lý. (17) Ký hợp đồng nguyên tắc về quản lý, khai thác công trình thủy lợi cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2025 với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. (18) Báo cáo kết quả thực hiện hợp đồng đặt hàng năm 2024 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2.8. Công tác xây dựng cơ bản: Chính quyền đã chỉ đạo phòng Kỹ thuật – Dịch vụ thực hiện các nhiệm vụ sau: (1) Đối với nguồn sửa chữa thường xuyên: Hoàn thành các hạng mục sửa chữa đoạn kênh chính (Đoạn từ Km0+439 đến Km0+541) và đoạn kênh KC2 (Đoạn từ Km00 đến Km0+146 và từ Km0+220 đến Km0+300), hồ chứa nước Khe Chè; đoạn kênh KC1, hồ chứa nước Yên Dưỡng (Đoạn từ Km1+62 đến Km1+132); đoạn kênh KC2, hồ chứa nước Khe Ươn 1 (Đoạn từ Km0+674 đến Km0+765); Bảo dưỡng xong trạm biến áp Quán Vuông; kiểm tra, khảo sát hiện trạng sự cố các hạng mục công trình để bổ sung đưa vào kế hoạch sửa chữa năm 2025; Hoàn thiện hồ sơ hạng mục tẩm sấy và bảo dưỡng động cơ các trạm bơm tiêu để đưa vào đặt hàng năm 2025. (2) Đối với nguồn khấu hao tài sản cố định: Công ty Bơm Hải Dương đã thiết kế máy và báo giá thiết bị, cấp cho đơn vị tư vấn hoàn thiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật – dự toán Dự án cải tạo trạm bơm tiêu Việt Dân 2 thay thế trạm bơm tưới Đạm Thủy; hoàn thiện xong các thủ tục phê duyệt Đề cương nhiệm vụ; hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu và ký Hợp đồng tư vấn và đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên trang đấu thầu điện tử; ký xong Hợp đồng tư vấn với Viện Kỹ thuật công trình. (3) Nguồn vốn trung hạn của tỉnh: Đã phối hợp nhà thầu thi công dự án nạo vét bồi lắng lòng hồ Bến Châu và hồ Yên Dưỡng hoàn thiện xong hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ hoàn công theo yêu cầu tại Văn bản số 3337/SNN&PTNT-QLXD ngày 17/6/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT “V/v cung cấp bổ sung hồ sơ hoàn thành thi công xây dựng công trình Nạo vét bồi lắng lòng hồ Bến Châu và hồ Yên Dưỡng thị xã Đông Triều phục vụ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình”. Làm văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho phép quyết toán hạng mục nạo vét, điều chỉnh lại cây trồng hoàn nguyên bãi thải dự án và chuẩn bị các báo cáo, hồ sơ, tài liệu để phục vụ đoàn làm việc Sở Nông nghiệp và PTNT về kiểm tra đánh giá hạng mục rừng trồng theo Giấy mời số 280/GM-SNN&PTNT ngày 25/12/2024. (4) Đối với dịch vụ tư vấn: Thiết kế bổ sung cống dưới đê Việt Dân; chỉnh sửa Đề cương Tu bổ nâng cấp các cống qua đê thành phố Đông Triều năm 2025; Bàn giao các tuyến công trình xã Hồng thái Đông và phường Yên Đức do Công ty thiết kế; Khảo sát thiết kế điều chỉnh và giám sát công trình hạ tầng cho xã Hồng Thái Đông. (5) Đối với các nhiệm vụ giao đồng chí Nguyễn Hải Hà: Đối với nhiệm vụ cắm mốc 12 hồ chứa: Ngày 27/12/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3902/QĐ-UBND “V/v phê duyệt phương án căm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ 12 đập, hồ chứa: Khe Chè, Bến Châu, Trại Lốc 1, Khe Ươn 1, Yên Dưỡng, Đập Làng, Tân Yên, Gốc Thau, Rộc Chày, Cổ Lễ, Sống Rắn, Đá Trắng;

2.9. Một số nhiệm vụ khác:

1. Tổ chức họp kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan đến Kết luận Thanh tra số 310/KL-TL-PCTTr, ngày 11/11/2024 của Cục Thuỷ lợi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  Báo cáo kết quả báo cáo kết quả kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến Kết luận Thanh tra số 310/KL-TL-PCTTr, ngày 11/11/2024 của Cục Thuỷ lợi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi Cục Thủy lợi và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Ninh.

2. Dự thảo được Văn bản tham gia ý kiến xây dựng các công trình cầu, cống thuộc dự án đầu tư xây dựng đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng đến thành phố Đông Triều, đoạn từ ĐT 338 đến thành phố Đông Triều (Giai đoạn 1).

2. Lãnh đạo công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên:

Các Chi bộ trực thuộc thực hiện tốt:

1. Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh.

2. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ, Nội quy lao động, Quy chế khen thưởng, Thỏa ước lao động tập thể... của Công ty. Cụ thể:

-  Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm chiến thắng Bình Giã (02/12/1962-02/12/2024).

- Quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và của Tỉnh uỷ theo KH số 464-KH/TU ngày 18/11/2024 của Thành uỷ Đông Triều.

- Kết luận số 86-KL/TW ngày 10/7/2024 của Ban Bí thư về phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong giai đoạn mới và Kế hoạch số 467-KH/TU ngày 06/11/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về triển khai thực hiện Kết luận số 83-KL/TW.

- Tuyên truyền các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm theo Công văn số 180-CV/BTGTU, ngày 18/11/2024.

- Kế hoạch số 443-KH/TU ngày 18/10/2024 về việc triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị quy định về “chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”.

- Quy định số 189-QĐ/TW ngày 08/10/2024 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và Công điện số 112/CĐ-TTg ngày 06/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, dừng thi công, khẩn trương triển khai, hoàn thành, đưa vào sử dụng chống lãng phí, thất thoát và sẽ triển khai thực hiện nghiêm túc từ năm 2025 trở đi.

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy tham dự Hội nghị lần thứ 43 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, chủ nghĩa cá nhân, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ.

4. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ:

(1) Thường xuyên quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, đảng viên nằm trong quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh và Công ty phê duyệt. (2) Rà soát, xác minh các thông tin và hoàn thiện hồ sơ nhân sự được giới thiệu tham gia cấp uỷ Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2025-2027 và BCH Đảng bộ Công ty, nhiệm kỳ 2025-2030; (3) Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2024, đối với các đối tượng phải kê khai.

5. Lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng:

- Các Chi bộ trực thuộc tiếp tục thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện có nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

- Chi bộ khối Hồ đập tổ chức thành công Đại hội điểm, nhiệm kỳ 2025-2027.

- Chi bộ khối Kế hoạch – Kỹ thuật, Trạm bơm, Tổ chức – Kế toán dự thảo xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027.

- Hoàn thiện hồ sơ kiểm điểm BCH Đảng bộ năm 2024 gửi Thành uỷ Đông Triều.

- Đảng ủy xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2025-2030;

- Xây dựng và Ban hành Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Đảng uỷ Công ty.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết Đảng bộ Công ty năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.

- Đảng ủy điều động, chỉ định tham gia Chi bộ khối Hồ đập và giữ Bí thư chi bộ đối với đồng chí Nguyễn Trung Kiên; điều động, chỉ định tham gia Chi uỷ Chi bộ khối Tổ chức – kế toán và giữ Bí thư chi bộ đối với đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thao phù hợp với nhiệm vụ được giao.

- Trong tháng, không có trường hợp cán bộ, đảng viên, người lao động cần giải thích những vấn đề không rõ, chưa hiểu, và chất vấn đồng chí Bí thư Đảng ủy.

6. Lãnh đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát:

- Các chi bộ trực thuộc thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thị ủy Đông Triều. Phấn đấu trong tháng không có trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ Công ty

- Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024; dự thảo chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ và Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ năm 2025.

- Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ tăng cường kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tập trung kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, vị trí công tác dễ phát sinh sai phạm, xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

- Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy Đông Triều. Trong tháng không có trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ Công ty.

7. Lãnh đạo các đoàn thể:

Các đoàn thể quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/ĐU ngày 29/11/2024 của Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Đông Triều và Kế hoạch số 782/KH-CTTLĐT ngày 09/12/2024 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Chủ tịch công ty về phương hướng, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh tháng 12 năm 2024.

7.1. Đối với Công đoàn cơ sở: Tổ chức thăm hỏi đoàn viên ốm đau, tặng quà sinh nhật cho đoàn viên; Dự thảo hợp đồng thanh lý thả cá và khai thác thủy sản năm 2024 và ký hợp đồng thả cá và khai thác thủy sản năm 2025; tham dự Hội nghị tổng kết phong trào CNVC, LĐ và hoạt động Công đoàn thành phố Đông Triều năm 2024.

7.2. Đối với Đoàn Thanh niên: Tham dự tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của thành đoàn Đông Triều.

8. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chính quyền vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân sau:

1. Chưa làm việc Chi cục Thủy lợi thẩm định 08 hồ sơ phương án bảo vệ công trình thủy lợi (hồ: Bến Châu, Khe Chè, Trại Lốc 1, Cổ Lễ, Khe Ươn 1, Yên Dưỡng, Rộc Chày, Tân Yên). Nguyên nhân: Do bản đồ cắm mốc chỉ giới của các hồ mới được phê duyệt tại Quyết định số 3902/QĐ-UBND, ngày 27/12/2024 nên chưa kịp triển khai thực hiện.

2. Chưa lập báo cáo kết quả vận hành công trình thủy lợi theo Thông tư số 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 6 năm 2022. Nguyên nhân: Do nhiều việc phát sinh cần làm ngay.

3. Chưa làm việc với xã Việt Dân xác định vị trí đổ thải nạo vét kênh hút trạm bơm Việt Dân. Nguyên nhân: Do nhiều việc, chưa bố trí được thời gian.

4. Đối với công tác quản lý kinh tế: Chưa quyết toán dự án: Nạo vét bồi lắng lòng hồ Bến Châu và hồ Yên Dưỡng, thị xã Đông Triều.

II. LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÁC NHIỆM VỤ TRONG THÁNG  01/2025

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/ĐU ngày 28/12/2024 về phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của BCH Đảng bộ Công ty và các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở ban ngành của tỉnh; của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Đông Triều. Trong tháng 01/2025, Đảng ủy Công ty triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

2. Lãnh đạo nhiệm vụ chính trị.

Để hoàn thành các nhiệm vụ trong tháng 01/2025, Đảng ủy Công ty giao cho Chính quyền thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ sau:

2.1. Công tác quản lý nước:

(1) Tập trung phục vụ nước tưới cây vụ Đông năm 2024-2025 và đổ ải vụ Đông Xuân 2025 kịp thời, đầy đủ, chống lãng phí nước, giảm điện năng tiêu thụ, đặc biệt lưu ý tiết kiệm nước của các hồ chứa; hoành triệt các cống dưới đập khi không cấp nước. (2) Tăng cường kiểm tra công tác cung cấp nước tưới của các Cụm Thuỷ nông, xử lý kỷ luật nghiêm đối với những trường hợp để thất thoát nước, tưới ngoài đường bao, không theo dẫn nước trong quá trình cung cấp nước tưới. (3) Tiếp tục công tác kiểm tra phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm trong việc xả thải làm ô nhiễm nguồn nước do Công ty quản lý. (4) Ký hợp đồng với Doanh nghiệp tư nhân FPD về lấy mẫu phân tích chất lượng năm 2025. (5) Tiếp tục cập nhật và đăng tải vào phần mềm giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường lưu lượng khai thác nước của các trạm bơm, hồ chứa nước và lưu lượng xả qua tràn của các hồ chứa theo đúng quy định. (6) Thường xuyên kiểm tra độ mặn của nguồn nước tại bể hút các trạm bơm tưới. (7) Xây dựng Kế hoạch sử dụng nước vụ Đông Xuân năm 2025. (8) Lập báo cáo tình hình sử dụng nước năm 2024 của công ty gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. (9) Dự họp tổng kết công tác tưới nước, tiêu nước với các Cụm thủy nông.

2.3. Công tác quản lý công trình:

(1) Tiếp tục duy trì tốt công tác quản lý công trình, tăng cường tu bổ, nạo vét kênh mương, mái thượng hạ lưu đập; sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đơn vị, tổ chức và cá nhân không xâm hại, lấn chiếm hành lang và công trình thủy lợi; các Cụm thủy nông tuyệt đối không để xảy ra việc lấn chiếm, xâm hại đến hành lang và công trình thủy lợi do mình quản lý. Nếu để xảy ra thì Cụm trưởng, người lao động được phân công phụ trách phải chịu hình thức kỷ luật, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm liên đới. (2) Tiếp tục làm việc với Sở Nông nghiệp & PTNT, Chi cục Thủy lợi thẩm định sớm thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 08 hồ sơ phương án bảo vệ công trình thủy lợi (hồ: Bến Châu, Khe Chè, Trại Lốc 1, Cổ Lễ, Khe Ươn 1, Yên Dưỡng, Rộc Chày, Tân Yên). (3) Sửa chữa một số hạng mục công trình: Sửa chữa 20.5m tuyến kênh KC hồ Sống Rắn Phía Vân Động; sửa chữa 25m kênh Đồng Nai thuộc trạm bơm Đạm thủy; gia công sửa chữa hệ thống giàn đỡ máy đo mực nước tại các hồ do Công ty quản lý; (6) Lập báo cáo kết quả vận hành công trình thủy lợi theo Thông tư số 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 6 năm 2022.

2.4. Công tác quản lý diện tích:

(1) Ký hợp đồng Thủy sản, cây ăn quả, Tiêu úng năm 2025; (2) Thanh lý Hợp đồng cây vụ Đông 2024-2025; (3) Làm việc với các Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Hoàng Quế  về việc rà soát lại diện tích năm 2025. (4) Tiếp tục làm việc với chuyên viên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thuỷ lợi sớm thẩm định kết quả diện tích tưới, tiêu năm 2024 của Công ty trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2.5. Công tác quản lý lao động:

(1) Tiếp tục tổ chức tốt công tác trực bảo vệ ở các cụm công trình. (2) Tiếp tục duy trì đảm bảo quân số lao động, thực hiện ngày công đảm bảo, nâng cao chất lượng, khối lượng công việc hàng ngày. (3) Đảm bảo quân số ăn cơm giữa ca ở các Cụm thủy nông và Văn phòng công ty. (4) Thông báo và Ký kết hợp đồng lao động đối bà Nguyễn Thị Thu Hà, ông Nguyễn Đình Tú, bà Đặng Thị Thanh Thảo. (6) Xây dựng kế hoạch sử dụng lao động năm 2025 gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin ý kiến.

2.6. Công tác đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động:

(1) Chi trả BHXH, BHYT, BHTN và lập hồ sơ thanh toán chế độ ốm đau, thai sản…cho cán bộ, người lao động tháng 01/2025. (2) Chi trả tiền lương, phụ cấp lương tháng 12/2024; chi trả một phần tiền lương còn lại cho cán bộ, người lao động năm 2023. (3) Chi tiền thưởng tết Âm lịch năm 2025 cho cán bộ, người lao động Công ty. (4) Xây dựng Kế hoạch và tổ chức hội nghị Người lao động năm 2025. (5) Tổ chức chúc tết các đồng chí Nguyên lãnh đạo Công ty qua các thời kỳ và gia đình liệt sỹ của Công ty.

2.7. Công tác quản lý kinh tế:

(1) Quyết toán dự án: Nạo vét bồi lắng lòng hồ Bến Châu và hồ Yên Dưỡng, thành phố Đông Triều gửi Sở Tài chính. (2) Lập báo cáo kết qủa thực hiện hợp đồng đặt hàng năm 2024 gửi Sở Nông nghiệp & PTNT; (3) Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện thẩm định phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Công ty; (4) Hoàn thiện hồ sơ, sổ sách để lập báo cáo tài chính, báo cáo giám sát tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của Công ty năm 2024; (5) Làm việc với Sở Tài chính về việc nộp số tiền chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ về ngân sách nhà nước với số tiền thu được từ tiền bồi hoàn tài sản của 02 đoạn kênh thuộc trạm bơm tưới Bình Sơn, phường Bình Dương và trạm bơm tưới Đạm Thủy, phường Thủy An; (6) Làm việc với Công ty Cổ phần 397 về việc nghiệm thu thanh quyết toán năm 2024; (7) Tiếp tục phối hợp với các Sở ngành liên quan để giải trình, báo cáo, hoàn thiện báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2025 sau khi có ý kiến tham gia của các sở; (8) Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công và tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2024; (9) Thực hiện tổng kiểm kê tài sản công trên hệ thống phần mềm kê khai tài sản công thời gian tổ chức thực hiện kiểm kê từ 01/01/2025 đến 28/02/2025. (10) Tiếp tục lập hồ sơ xin trả lại đất của 02 đoạn kênh tưới Bình Sơn, Đạm Thủy  trình Sở Tài nguyên & Môi trường thẩm định. (11) Nộp bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2024 về Thanh tra tỉnh. (12) Làm việc với các Sở về phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi năm 2025.

2.8. Công tác xây dựng cơ bản và thực hiện các nhiệm vụ:

(1) Đối với nguồn sửa chữa thường xuyên: Đăng tải Kế hoạch sửa chữa thường xuyên năm 2025 lên trang thông tin điện tử. (2) Đối với nguồn khấu hao tài sản cố định: Làm việc đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án cải tạo trạm bơm tiêu Việt Dân 2 thay thế trạm bơm tưới Đạm Thủy; Thẩm định, trình ký thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật; hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu xây lắp và ký Hợp đồng.  (3) Nguồn vốn trung hạn của tỉnh: Nạo vét bồi lắng lòng hồ Bến Châu và hồ Yên Dưỡng, thành phố Đông Triều: Tiếp tục Phối hợp với Công ty Thành Dương, bám sát Sở Nông nghiệp và PTNT để hoàn thiện hồ sơ thanh toán các hạng mục công trình độc lập đã hoàn thành; Hoàn thiện các thủ tục liên quan đến trồng rừng hoàn nguyên bãi đổ thải;  (4) Công tác tư vấn khảo sát, thiết kế và giám sát thi công: Hoàn thiện hồ sơ tư vấn thiết kế kênh mương xã Hồng Thái Đông và giám sát tác giả các công trình tư vấn thiết kế của xã Hồng Thái Đông, phường Yên Đức; (5) Tiếp tục giao cho đồng chí Nguyễn Hải Hà: Phối hợp với đơn vị tư vấn, Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thành phố Đông Triều, thành phố Uông Bí công khai phương án cắm mốc 12 đập, hồ chứa nước theo Quyết định số 3902/QĐ-UBND, ngày 27/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và cắm mốc chỉ giới tại thực địa, bàn giao cho các xã, phường để phối hợp quản lý, bảo vệ. (6) Trên cơ sở Bản đồ cắm mốc chỉ giới được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tiếp tục rà soát, điều chỉnh lại phương bảo vệ và làm với Chuyên viên Chi cục Thủy lợi hoàn thiện hồ sơ thẩm định phương án bảo vệ 8 đập, hồ chứa nước của Công ty. (7) Hoàn thiện, trình thẩm định Đề cương nhiệm vụ kiểm định an toàn đập 06 đập, hồ chứa nước gửi Viện công trình kiểm tra; (8) Hoàn thiện Đề cương nhiệm vụ Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho 06 hồ chứa.

3. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng:

Yêu cầu các Chi bộ trực thuộc:

1. Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh.

2. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ, Nội quy lao động, Quy chế khen thưởng, Thỏa ước lao động tập thể... của Công ty. Cụ thể:

- Nghị quyết số 28-NQ/ĐU ngày 28/12/2024 của Đảng ủy Công ty về phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

- Kế hoạch số 443-KH/TU ngày 18/10/2024 về việc triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị Quy định về “ Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”.

- Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2024).

- Quán triệt, triển khai tổng kết việc thực hiện nghijq uyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tình hình kinh tế - xã hội năm 2024, giải pháp tăng tốc phát triển kinh tế  - xã hội năm 2025 và tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế.

- Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đông Triều lần thức XXVI, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thức XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác  đảm bảo an ninh, trật tự và đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tiến tới Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện lớn của đất nước năm 2025.

- Kết luận số 81-KL/TW ngày 04/6/2024 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

3. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, chủ nghĩa cá nhân, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ.

4. Thực hiện tốt Luật dân chủ ở cơ sở, công tác phòng chống tiêu cực, lãng phí; tham ô, tham nhũng.

4. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ: (1) Tiếp tục quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, đảng viên nằm trong quy hoạch đã được UBND tỉnh và Công ty phê duyệt; (2) Hoàn thiện hồ sơ dự kiến nhân sự BCH Đảng bộ Công ty, nhiệm kỳ 2025-2030...

5. Lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng:

- Các Chi bộ trực thuộc tiếp tục thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện có nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

- Giao chi bộ khối Tổ chức – Kế toán, Trạm bơm, Kế hoạch – Kỹ thuật tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2027.

- Đảng ủy tiếp tục xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2025-2030;

- Các Chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết Đảng uỷ về phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

- Đồng chí Đảng ủy viên tham gia học lớp Sơ cấp lý luận chính trị hệ tập trung năm 2024 (khóa 8).

- Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ tiếp tục nắm bắt, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên người lao động trong Công ty, những vấn đề không rõ, chưa hiểu, các đồng chí cấp ủy tổng hợp, báo cáo và chất vấn đồng chí Bí thư Đảng ủy làm rõ ở Hội nghị BCH Đảng bộ họp thường kỳ tháng 02/2025.

6. Lãnh đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát:

- Giao các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2025-2027 và năm 2025.

- Giao Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ tăng cường kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tập trung kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, vị trí công tác dễ phát sinh sai phạm, xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

- Các chi bộ trực thuộc thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy Đông Triều. Phấn đấu trong tháng không có trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ Công ty.

7. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể:

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Kế hoạch, Chỉ thị, Nghị quyết… của cấp trên, của Đảng uỷ Công ty; Tham gia chăm sóc, bảo vệ cây trong bãi đổ thải nạo vét lòng hồ Bến Châu.

7.1. Giao cho Công đoàn: (1) Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên và người lao động. (2) Tổ chức các hoạt động chăm đời sống cho đoàn viên, người lao động. (3) Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn. (4) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nữ công. (5) Tổng kết phong trào thi đua lao động sản xuất năm 2024, và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. (6) Chuẩn bị thủ tục thanh lý hợp đồng thả cá và khai thác thủy sản đồng năm 2024 và ký hợp thả cá và khai thác thủy sản năm 2025.

7.2. Đối với Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh: (1) Tham gia các chương trình đồng hành với thanh niên. (2) Thực hiện công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. (3) Tăng cường bồi dưỡng, giúp đỡ thanh niên ưu tú để giới thiệu cho Đảng. (4) Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. (5) Tham gia trồng cây bạch đàn cao sản tại nhà quản lý trạm bơm Xuân Sơn và Tân Yên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Chi bộ trực thuộc xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện; Chủ tịch Công ty xây dựng và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị tháng 01/2025.

2. Ban Giám đốc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh tháng 12/2024 (nêu những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân); xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Chủ tịch Công ty đối với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh tháng 01/2025, cần có các giải pháp cụ thể và phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian để các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; các cụm Thủy nông và cá nhân làm căn cứ thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Các đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao.

Nghị quyết này được phổ biến đến các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty.

| Nơi nhận: - Các đồng chí Đảng ủy viên; - Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; - Các Chi bộ trực thuộc; - Chủ tịch Công ty; - Ban Giám đốc Công ty; - Các phòng chuyên môn; - Các cụm Thủy nông; - Các đoàn thể; - Lưu VPĐU. | T/M ĐẢNG ỦY BÍ THƯ Đặng Văn Tuyên |
| --- | --- |