| ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐÔNG TRIỀU ĐẢNG ỦY CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI ĐÔNG TRIỀU * Số: 34 - NQ/ĐU | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Đông Triều, ngày 30 tháng 5 năm 2025 |
| --- | --- |

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẢNG ỦY CÔNG TY THÁNG 6/2025

Ngày 30/5/2025, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 6/2025. Dự hội nghị có 06/06 đồng chí Đảng ủy viên. Đồng chí Đặng Văn Tuyên – Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị. Sau khi nghe báo cáo kết quả và ý kiến thảo luận về tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng ủy tháng 5/2025, một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2025. Đảng ủy thống nhất đề ra Nghị quyết của Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tháng 6/2025, với những nội dung cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 5/2025

Trong tháng 5/2025, trên địa bàn thành phố Đông Triều chịu ảnh hưởng của 03 đợt mưa, tuy nhiên lượng mưa không đồng đều, lượng mưa lớn nhất  110,8 mm tại trạm đo mưa Tân Yên. Mực nước các hồ tăng từ 10 - 60 cm (như hồ: Bến Châu, Khe Khè, Trại Lốc, Đá Trắng, …) so với tháng 4/2025; các hệ thống công trình thủy lợi do Công ty quản lý cơ bản đảm bảo an toàn. Trong quá trình triển khai thực hiện, Công ty luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh, các Sở ngành liên quan; của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Đông Triều; với sự quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; sự đoàn kết nỗ lực của chính quyền, các đoàn thể, các Chi bộ trực thuộc và sự phối hợp có hiệu quả của các xã, phường cũng như của các Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, các đơn vị và các hộ dùng nước trên địa bàn thành phố Đông Triều, Đảng bộ Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ, kết quả đạt được như sau:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty

1.1. Công tác phòng, chống lụt, bão:

Ban điều hành đã chỉ đạo Phòng Quản lý nước – Quản lý công trình thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng phương án phòng, chống ngập úng, mưa, bão năm 2025 tại Quyết định số 01/PA-CTTLĐT, ngày 03/5/2025; thành lập Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão tại Quyết định 123/QĐ-CTTLĐT; Quyết định phân công nhiệm vụ phụ trách công tác phòng, chống ngập úng, mưa, bão năm 2025 tại quyết định số 127/QĐ-CTTLĐT ngày 03/5/2025.

- Ký các hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị cung cấp vật tư, máy móc, thiết bị để phục vụ công tác phòng, chống ngập úng, mưa, bão năm 2025.

- Vận hành thử các trạm bơm tiêu úng. Các trạm bơm tiêu đều đảm bảo, sẵn sàng bơm tiêu úng khi cần thiết.

- Thực hiện công điện, văn bản của cấp trên về việc tập trung ứng phó nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt (Công điện số 70/CĐ-TTg ngày 23/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 1599/UBND-TC ngày 23/5/2025 của UBND tỉnh; Công văn số 11BCH-VP ngày 28/5/2025 của Ban chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS) Công ty xây dựng Kế hoạch số 20/KH-CTTLĐT ngày 22/5/2025 và Kế hoạch số 21/KH-CTTLĐT ngày 28/5/2025 về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với ngập, úng do mưa lớn. Các thành viên Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão của Công ty đã chủ động có mặt tại vị trí được phân công để đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và chỉ đạo.

- Phối hợp với BCH PCTT-TKCN thành phố Đông Triều về việc khảo sát các trọng điểm phục vụ cho việc xây dựng Kế hoạch hiệp đồng ứng phó sự cố TCTT-TLCN của thành phố năm 2025.

1.2. Công tác quản lý nước:

Ban điều hành đã chỉ đạo Phòng Quản lý nước – Quản lý công trình, các Cụm thủy nông thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: (1) Tập trung cấp nước vụ Đông Xuân 2025 kịp thời, đầy đủ, chống lãng phí nước, giảm điện năng tiêu thụ, tập trung bơm vào khung giờ thấp điểm; hoành triệt các cống dưới đập khi không cấp nước. (2) Công tác cung cấp nước tưới của các Cụm Thuỷ nông đảm bảo, không có trường hợp người lao động làm thất thoát nước, tưới ngoài đường bao, không theo dẫn nước trong quá trình cung cấp nước tưới. (3) Trong tháng, không có trường hợp doanh nghiệp và các hộ dân vi phạm trong việc xả thải làm ô nhiễm nguồn nước. (4) Phối hợp với Doanh nghiệp tư nhân FPD về lấy mẫu phân tích chất lượng nước tháng 5/2025. Kết quả chất lượng nước: Mức A gồm: 03 hồ chứa; mức B gồm: 08 các hồ chứa (Trại Lốc 1, Trại Lốc 2, Đập Làng, Linh Sơn, Sống Rắn, Quán Vuông, Yên Dưỡng, Gốc Thau; Khe ươn 1 và 02 sông: Đá Vách, Đạm Thủy); mức C: Hồ Nhà Bò. Các chỉ số trên đảm bảo chất lượng để cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp. (5) Cập nhật và đăng tải vào phần mềm giám sát của Sở Nông nghệp và Môi trường lưu lượng khai thác nước của các trạm bơm, hồ chứa nước và lưu lượng xả qua tràn của các hồ chứa theo đúng quy định. (6) Kiểm tra độ mặn của nguồn nước tại bể hút với tần suất 07 ngày/lần  đối với các trạm bơm tưới, trên sông Đá Vách, Đá Bạc, sông Cầm, sông Kinh Thầy. Kết quả: Các điểm đo đều trong ngưỡng an toàn để cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp. (7) Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu khối lượng khai thác nước thô tại hồ Nội Hoàng, kênh tưới trạm bơm tưới Đạm Thủy tháng 5/2025. (8) Làm việc Công ty cổ phần sân golf Silk Path lắp đặt xong đồng hồ đo lưu lượng khai thác tại kênh chính KC2 Khe Chè. (9) Ký hợp đồng cung cấp nước thô với Công ty liên doanh gốm xây dựng Hoàng Quế. (10) Làm việc với Công ty Cổ phần Dabaco Quảng Ninh về việc cung cấp thông số về chất lượng nguồn nước của hồ chứa nước Bến Châu. (11) Làm văn bản trả lời Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh về việc lập hồ sơ và đứng tên giấy phép xin khai thác nước cho Nhà máy nước Miếu Hương, phường Bình Khê, thành phố Đông Triều. (12) Xây dựng quy trình quan trắc, giám sát tài nguyên nước theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước. (13) Tham gia văn bản ý kiến dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước và dự báo, cảnh báo nguồn nước theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản số 2466/SNN&MT-TNNKS ngày 07/5/2025. (14) Làm việc Công ty Cổ phần tập đoàn thép Đông Á tháo dỡ, di chuyển máy bơm nước ra khỏi hành lang bảo vệ công trình hồ Nội Hoàng. (15) Làm văn bản gửi Phòng giáo dục và các Trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đông Triều về phòng, chống tai nạn đuối nước đối với các em học sinh (kèm theo danh sách các công trình thủy lợi do Công ty quản lý có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước); làm văn bản gửi UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Đông Triều về việc tăng cường sự phối hợp của chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống tai nạn đuối nước tại các công trình thủy lợi do Công ty quản lý.

1.3. Công tác quản lý công trình:

Ban điều hành đã chỉ đạo các Cụm Thủy nông, phòng chuyên môn nghiệp vụ, Đội thi công sửa chữa thực hiện các nhiệm vụ sau: (1) Duy trì tốt công tác quản lý công trình, tăng cường tu bổ, nạo vét kênh mương, mái thượng hạ lưu đập; sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị. (2) Trong tháng không có trường hợp vi phạm lấn chiếm hành lang và công trình thủy lợi. (3) Gia công lắp đặt sửa chữa 07 bộ giàn máy đo mực nước tại các hồ Đồng Đò 1&2, Trại lốc 1, Sống rắn, Linh Sơn, Gốc Thau, Bến Châu; tháo rỡ vận chuyển máy bơm chống hạn hồ chứa nước Tân Yên về nhập kho; lắp đặt 24 động cơ máy bơm tiêu tại 05 trạm bơm tiêu do Công ty quản lý; đổ bê tông chống thấm tại tường cách tràn nối với nhà tháp cống xả lũ hồ Tân Yên; lắp đặt đường cáp điện trạm bơm tiêu Kim Sơn; sửa chữa lắp đặt cánh cống tại tràn hồ Linh Sơn; kiểm tra, sửa chữa lưới chắn rác tại hồ Tân Yên. (3) Làm việc Công ty chế tạo bơm Hải Dương căn chỉnh lại máy bơm số 2, số 3 của trạm bơm tưới Đạm Thủy; kiểm tra, cải tạo, sửa chữa hệ thống điện của trạm bơm tiêu Việt Dân.

1.4. Công tác quản lý lao động:

Ban điều hành đã chỉ đạo các Cụm Thủy nông, phòng chuyên môn nghiệp vụ thực hiện các nội dung sau: (1) Công tác trực bảo vệ ở các cụm Thủy nông đảm bảo 24/24h; đảm bảo quân số lao động, ngày công lao động; nâng cao chất lượng, khối lượng công việc hàng ngày. (2) Các cụm thủy nông đều bố trí, cắt cử người lao động trực ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ để nhắc nhở người dân, học sinh, sinh viên không được tắm, ăn uống trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi. (3) Duy trì và đảm bảo quân số ăn cơm giữa ca ở các Cụm thủy nông và Văn phòng công ty.

1.5. Công tác quản lý diện tích:

Ban điều hành đã chỉ đạo phòng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ sau:

(1) Làm việc với UBND, HTX SXKD DVNN phường Kim Sơn về việc cắt, giảm 0,36 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp do người dân hiến đất để làm đường liên phường. (2) Làm việc với HTX SXKD DVNN Vĩnh Thắng về việc điều chỉnh tăng diện tích phục vụ sản xuất nông nghiệp. (3) Làm việc HTX SXKD DVNN Bình Dương về việc thanh toán tiền dịch vụ cung cấp nước tạo nguồn (01 đợt tưới) vụ Đông Xuân năm 2025. (4 ) Dự thảo biên bản thanh lý hợp đồng vụ Đông Xuân năm 2025. (5) Dự thảo hợp đồng tưới tiêu nước vụ Mùa năm 2025.

1.6. Về các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động:

Ban điều hành đã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: (1) Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và lập hồ sơ thanh toán chế độ ốm đau, thai sản…cho cán bộ, người lao động tháng 5/2025. (2) Chi trả tiền lương, phụ cấp lương tháng 4/2025; truy lĩnh tiền lương tháng 1,2,3/2025 cho cán bộ người lao động. (3) Mua sắm và cấp phát bảo hộ lao động năm 2025 cho người lao động trong Công ty. (4) Mua sắm và cấp phát dụng cụ quản lý cho các Cụm thủy nông. (5) Tổ chức phun thuốc muỗi và diệt mối cho các nhà quản lý tại các Cụm thủy nông và trụ sở Công ty. (6) Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công việc hàng tháng đối với Ban điều hành và cán bộ, người lao động Công ty năm 2025. (7) Chuyển xếp lương và báo tăng BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ, người lao động. (8) Ký phụ lục hợp đồng lao động đối với cán bộ, người lao động trong Công ty. (9) Lập danh sách, tặng quà Tết thiếu nhi 01/6 cho con cán bộ, người lao động Công ty. (10) Hoàn thiện hồ sơ và thanh toán chi phí cho Trung tâm Y tế thành phố Đông Triều về việc khám sức khỏe năm 2025 cho cán bộ, người lao động.

1.7. Công tác quản lý kinh tế:

Ban điều hành đã chỉ đạo phòng Tài chính – Kế hoạch thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

(1) Sở Nội vụ có Thông báo số 1000/SNV-CSLĐ ngày 16/5/2025 về việc mức tiền lương, thù lao, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 và bảng lương, quy chế thưởng của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh. (2) Tổ chức thanh lý cụm đầu mối và kênh chính trạm bơm tưới Đạm Thủy tại Văn bản số 1551/UBND-TC ngày 21/5/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; hoàn thiện xong hồ sơ, thủ tục thanh lý 02 đoạn tường rào của trạm bơm Xuân Sơn và trạm bơm Bình Sơn. (3) Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương, quy chế chi trả tiền lương, tiền thưởng áp dụng đối với Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên và người lao động của Công ty năm 2025 tại Quyết định số 131/QĐ-CTCT ngày 19/5/2025. (4) Báo cáo về việc thu thập thông tin phiếu điều tra doanh nghiệp năm 2025 gửi Chi cục thống kê tỉnh Quảng Ninh tại Công văn số 65/CCTK-CV ngày 31/3/2025. (5) Đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại kho bạc quý 1/2025. (6) Báo cáo, giải trình đánh giá và xếp loại doanh nghiệp năm 2024 của Công ty gửi Sở Tài chính. (7) Sở Tài chính đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Nạo vét lòng hồ Bến Châu và hồ Yên Dưỡng, thị xã Đông Triều tại Quyết định số 2289/QĐ-STC ngày 19/5/2025. (8) Tổng hợp các số liệu, tài liệu phục vụ việc xây dựng Đề án hợp nhất các Công ty Thủy lợi của Tỉnh. (9) Làm văn bản đề nghị bổ sung dự toán ngân sách kinh phí đặt hàng công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi và cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2025 của Công ty gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính. (10) Làm việc với chuyên viên UBND tỉnh về điều chỉnh tăng vốn điều lệ theo Kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính.

1.8. Công tác xây dựng cơ bản:

Ban điều hành đã chỉ đạo phòng Kỹ thuật – Dịch vụ thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Đối với nguồn sửa chữa thường xuyên: UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt Kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2025 của Công ty tại Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 26/5/2025; tập trung thiết kế một số hạng mục công trình và hoàn thiện các thủ tục liên quan tới chỉ định thầu xây lắp; thi công hoàn thành một số hạng mục công trình (Sửa chữa 04 cống tiêu Kim Sơn, sửa chữa giàn đỡ máy đo mưa, sửa chữa tường rào trạm bơm tưới Bình Sơn); đang triển khai thi công một số hạng mục công trình (Sửa chữa kênh chính Bến Châu, Nạo vét cửa cống hồ Linh Sơn); đã tẩm sấy xong động cơ máy bơm tiêu Việt Dân; kiểm tra xong hạng mục sửa chữa mái thượng lưu Đập Làng, sửa chữa cống Bình Dương trước khi trình Sở Nông nghiệp & MT thẩm định; khảo sát, lập dự toán kinh phí nạo vét bồi lắng bể hút TB tiêu Kim Sơn và TB tưới Xuân Sơn và vớt bèo rác các kênh tiêu; làm việc với các phòng ban chuyên môn của thành phố Đông Trều về bãi đổ đất, bùn trong quá trình nạo vét lòng hồ Linh Sơn ...

- Đối với nguồn khấu hao tài sản cố định: Ký hợp đồng xây lắp và triển khai thi công, giám sát thi công dự án cải tạo trạm bơm tiêu Việt Dân 2 thay thế trạm bơm tưới Đạm Thủy.

- Đối với Nguồn vốn trung hạn của tỉnh: Làm việc với Sở Tài chính giải trình hồ sơ Quyết toán dự án: Nạo vét lòng hồ Bến Châu, Yên Dưỡng.

- Đối với công tác tư vấn khảo sát, thiết kế và giám sát thi công: Làm việc với các chủ đầu tư để hoàn thiện hồ sơ tư vấn khảo sát, thiết kế do công ty làm tư vấn năm 2025.

- Các nhiệm vụ theo Luật Thủy lợi, Nghị định, Thông tư hướng dẫn: Hoàn thiện xong hồ sơ Phương án bảo vệ 8 đập, hồ chứa nước của Công ty theo ý kiến tham gia của Chi Cục thủy lợi; Đã trình Chi cục Thủy lợi thẩm định 02 hồ sơ Kiểm định an toàn hồ Khe Chè và hồ Đồng Đò 2.

1.9. Nhiệm vụ Kiểm soát viên

(1) Báo cáo Sở Tài chính về kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát tài chính tháng 4/2025 của Công ty. (2) Giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong tháng 5/2025.

1.10. Một số nhiệm vụ khác

- Tham gia họp tại Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc rà soát, thống nhất cụ thể đơn vị phải nộp thuế tài nguyên và tiền cấp quyền khai thác nước mặt tại các hồ chứa nước tại Giấy mời số 215/GM-SNN&MT ngày 05/5/2025.

- Làm việc Phòng cảnh sát PCCC&CNCH về kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC của Công ty.

- Tham gia họp một số nội dung liên quan đến Kế hoạch và lập Đề án sáp nhập/hợp nhất 03 Công ty TNHH MTV Thủy lợi: Đông Triều, Yên Lập, Miền Đông theo Giấy mời số 340/GM-CT ngày 22/5/2025 của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Yên Lập.

- Tham dự Hội nghị tháng hành động vì trẻ em. Công ty tiếp tục đỡ đầu cháu Ngô Văn Khang - Khu Quế Lạt, phường Hoàng Quế.

- Tham dự họp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Đông Triều liên quan đến việc Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Phát thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại xã Nguyễn Huệ, thành phố Đông Triều.

2. Lãnh đạo công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên:

Các Chi bộ trực thuộc thực hiện tốt:

(1) Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh.

(2) Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, chủ nghĩa cá nhân, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ.

(3) Thực hiện tốt Luật Dân chủ ở cơ sở, công tác phòng chống tiêu cực, lãng phí; tham ô, tham nhũng.

(4) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các Văn bản chỉ đạo của cấp trên; thực hiện tốt quy chế dân chủ, Nội quy lao động, Quy chế khen thưởng, Thỏa ước lao động tập thể... của Công ty.

Công tác tuyên truyền các Văn bản chỉ đạo của cấp trên, cụ thể: (1) Quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản; Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Luật phòng chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 04/4/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. (2) Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và 70 năm Ngày Giải phóng vùng Mỏ (25/4/1955-25/4/2025). (3) Tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập chiến khu Trần Hưng Đạo (08/6/1945-08/6/2025). (4) Quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (5) Tuyên truyền các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng vầ sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. (6) Tuyên truyền kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025).

- Đảng ủy Công ty tham gia: (1) Hội nghị trực tuyến về công tác lưu trữ và quản lý tài liệu, cơ sở dữ liệu tài liệu trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đơn vị hành chính ở địa phương. (2) Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 2265-QĐ/TU, ngày 04/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 04/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt pháo thông tin giả, sai sự thật, xấu , độc trên không gian mạng về tỉnh Quảng Ninh. (3) Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị Quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

3. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ:

Thường xuyên quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, đảng viên nằm trong quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh và Công ty phê duyệt.

4. Lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng:

- Các Chi bộ trực thuộc thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện có nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

- Chi bộ khối Hồ Đập tổ chức kết nạp Đảng đối với quần chúng Nguyễn Thiên Thạch, Bùi Tố Ngọc vào Đảng.

- Chi bộ khối Trạm bơm hoàn thiện hồ sơ kết nạp Đảng đối với quần chúng Vũ Thị Hồng Nga, Nguyễn Thị Quỳnh Trang gửi Thành ủy Đông Triều

- 04 phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc học xong lớp Sơ cấp chính trị.

- Trong tháng, không có trường hợp cán bộ, đảng viên, người lao động cần giải thích những vấn đề không rõ, chưa hiểu, và chất vấn đồng chí Bí thư Đảng ủy.

5. Lãnh đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát:

- Đảng ủy Công ty hoàn thành 01 cuộc kiểm tra công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/ĐU ngày 28/12/2024, đối với công tác quản lý đảm bảo chất lượng nguồn nước tại các trạm bơm tưới, trạm bơm tiêu do Công ty quản lý đối với Chi bộ khối Trạm bơm.

- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy hoàn thành 01 cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; kiểm tra tài chính đối với chi bộ khối Quản lý – Kỹ thuật.

- Các Chi bộ trực thuộc hoàn thành cuộc kiểm tra theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2025.

- Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy Đông Triều. Trong tháng không có trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ Công ty.

6. Lãnh đạo các đoàn thể:

Các đoàn thể quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/ĐU ngày 29/4/2025 của Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Đông Triều và các Công văn, Chỉ thị …của Công đoàn cấp trên; tham gia chăm sóc vườn cây trong bãi đổ thải nạo vét lòng hồ Bến Châu.

6.1. Đối với Công đoàn cơ sở: (1) Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên và người lao động. (2) Tổ chức các hoạt động chăm đời sống cho đoàn viên, người lao động. (3) Tham gia xây dựng Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc hàng tháng đối với Ban điều hành và cán bộ, người lao động Công ty. (4) Tổ chức vớt bèo Tây trạm bơm tiêu Đạm Thủy, Việt Dân, Hồng Phong. (5) Tổ chức trồng cây Bạch đàn tại vườn nhà quản lý Rộc Chày. (6) Tham gia biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (7) Tham gia 02 buổi hỗ trợ các cụm Thủy nông công tác phòng, chống tai nạn đuối nước dịp nghỉ lễ, ngày nghỉ tại các hồ chứa nước do Công ty quản lý. (8) Tham gia Ngày hội văn hóa Thể thao công nhân, viên chức, lao động thành phố Đông Triều lần thứ XIII năm 2025.

6.2. Đối với Đoàn Thanh niên: (1) Tham gia hỗ trợ các cụm Thủy nông công tác phòng, chống tai nạn đuối nước dịp nghỉ lễ, ngày nghỉ tại các hồ do Công ty quản lý. (2) Giới thiệu 03 đoàn viên ưu tú để kết nạp vào Đảng (Nguyễn Thiên Thạch, Bùi Tố Ngọc, Vũ Thị Hồng Nga)

7. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chính quyền vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân sau:

- Chưa sửa chữa chống nóng mái nhà quản lý trạm bơm Tân Việt; sửa chữa bờ kè chắn nước tại Vực Giang. Nguyên nhân: Do nhiều việc chưa làm kịp.

II. LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÁC NHIỆM VỤ TRONG THÁNG  6/2025

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/ĐU ngày 28/12/2024 về phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của BCH Đảng bộ Công ty và các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở ban ngành của tỉnh; của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Đông Triều. Trong tháng 6/2025, Đảng ủy Công ty triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Lãnh đạo nhiệm vụ chính trị.

Để hoàn thành các nhiệm vụ trong tháng 6/2025, Đảng ủy Công ty giao cho Ban điều hành thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ sau:

1.1. Công tác phòng, chống lụt, bão

(1) Tiếp tục rà soát hiện trạng các hạng mục công trình xung yếu, xuống cấp để lên phương án xử lý, sửa chữa đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa bão. (2) Các thành viên Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão quan tâm, chú ý đến nhiệm vụ của mình được phân công phụ trách; khi có bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài … xảy ra phải kịp thời có mặt tại vị trí được phân công để đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và thường trực 24/24 giờ trong ngày. (3) Các Cụm thủy nông nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch của Công ty.

1.2. Công tác quản lý nước:

(1) Tập trung phục vụ cấp nước cuối vụ Đông Xuân 2025 kịp thời, đầy đủ, chống lãng phí nước, giảm điện năng tiêu thụ, đặc biệt lưu ý tiết kiệm nước của các hồ chứa; hoành triệt các cống dưới đập khi không cấp nước. (2) Tăng cường kiểm tra công tác cung cấp nước tưới của các Cụm Thuỷ nông, xử lý kỷ luật nghiêm đối với những trường hợp để thất thoát nước, tưới ngoài đường bao, không theo dẫn nước trong quá trình cung cấp nước tưới. (3) Tiếp tục công tác kiểm tra phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm trong việc xả thải làm ô nhiễm nguồn nước do Công ty quản lý. (4) Phối hợp với Doanh nghiệp tư nhân FPD về lấy mẫu phân tích chất lượng nước tháng 6/2025, có báo cáo khi có chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu. (5) Tiếp tục cập nhật và đăng tải vào phần mềm giám sát của Sở Nông nghiệp và Môi trường lưu lượng khai thác nước của các trạm bơm, hồ chứa nước và lưu lượng xả qua tràn của các hồ chứa theo đúng quy định. (6) Thường xuyên kiểm tra độ mặn của nguồn nước tại bể hút các trạm bơm tưới, trên sông Đá Vách, Đá Bạc, sông Cầm, sông Kinh Thầy với tần suất 07 ngày/lần; (7) Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu khối lượng khai thác nước thô tại hồ Nội Hoàng, kênh dẫn nước hồ Cổ Lễ, hồ Khe Chè, kênh tưới trạm bơm tưới Đạm Thủy tháng 6/2025. (8) Rà soát và xây dựng quy trình thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực Tài nguyên nước. (9) Làm việc Công ty Cổ phần tập đoàn thép Đông Á, yêu cầu tháo dỡ, di chuyển máy bơm nước ra khỏi hành lang bảo vệ công trình hồ Nội Hoàng.

1.3. Công tác quản lý công trình:

(1) Tiếp tục duy trì tốt công tác quản lý công trình, tăng cường tu bổ, nạo vét kênh mương, mái thượng hạ lưu đập; sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đơn vị, tổ chức và cá nhân không xâm hại, lấn chiếm hành lang và công trình thủy lợi; các Cụm thủy nông tuyệt đối không để xảy ra việc lấn chiếm, xâm hại đến hành lang và công trình thủy lợi do mình quản lý. Nếu để xảy ra thì Cụm trưởng, người lao động được phân công phụ trách phải chịu hình thức kỷ luật. (2) Lập báo cáo quy trình vận hành các công trình thủy lợi vụ Đông Xuân năm 2025. (3) Tiếp tục sửa chữa lắp đặt cánh cống tại Tràn hồ Linh Sơn; sơn bảo dưỡng các ống bơm xả tại 05 trạm bơm tiêu; sửa chữa chống nóng mái nhà quản lý trạm bơm Tân Việt, Cổ Lễ; sửa chữa tràn hồ Khe Chè, Trại Lốc 1; sửa chữa bờ kè chắn nước tại Vực Giang.

1.4. Công tác quản lý diện tích:

(1) Tiếp tục làm việc với các Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp về việc rà soát lại diện tích do Công ty phục vụ năm 2025 (nếu có). (2) Ký biên bản thanh lý hợp đồng vụ Đông Xuân năm 2025. (3) Ký hợp đồng tưới tiêu nước vụ Mùa năm 2025 với các đơn vị dùng nước. (4) Hoàn thiện hồ sơ gửi phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố Đông Triều thẩm tra làm cơ sở trình UBND thành phố ký xác nhận diện tích tưới tiêu vụ Đông Xuân năm 2025. (5) Tiếp tục làm việc HTX SXKD DVNN Bình Dương thanh toán tiền dịch vụ cung cấp nước tạo nguồn (01 đợt tưới) vụ Đông Xuân năm 2025.

1.5. Công tác quản lý lao động:

(1) Tiếp tục tổ chức tốt công tác trực bảo vệ ở các cụm công trình, đặc biệt chú trọng đến công tác phòng chống tai nạn đuối nước; các cụm thủy nông tăng cường kiểm tra bố trí, cắt cử người lao động trực ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ để nhắc nhở người dân, học sinh, sinh viên không được tắm, ăn uống trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi. (2) Tiếp tục duy trì đảm bảo quân số lao động, thực hiện ngày công đảm bảo, nâng cao chất lượng, khối lượng công việc hàng ngày. (3) Đảm bảo quân số ăn cơm giữa ca ở các Cụm thủy nông và Văn phòng công ty. (4) Quyết định thôi đảm nhận công việc Thủ kho  - Thủ quỹ đối với bà Phạm Thị Thanh Nhàn

1.6. Công tác đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động:

(1) Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và lập hồ sơ thanh toán chế độ ốm đau, thai sản…cho cán bộ, người lao động tháng 6/2025. (2) Chi trả tiền lương, phụ cấp lương tháng 5/2025. (3) Tổ chức diệt mối cho các nhà quản lý tại các Cụm thủy nông và trụ sở Công ty. (4) Làm việc với Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc hợp nhất 03 Công ty Thủy lợi trực thuộc tỉnh.

1.7. Công tác quản lý kinh tế:

(1) Tiếp tục tổ chức thanh lý cụm đầu mối và kênh chính trạm bơm tưới Đạm Thủy tại Văn bản số 1551/UBND-TC ngày 21/5/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc cho ý kiến thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều quản lý, sử dụng; tiếp tục thanh lý tài sản dụng cụ quản lý đã hết khấu hao. (2) Lập kế hoạch tài chính năm 2026 – ngân sách nhà nước 03 năm (giai đoạn 2026-2028). (3) Làm việc với Công ty Cổ phần 397 về nghiệm thu theo giá trị hợp đồng đạt 60 %, làm cơ sở để cấp tiếp 30% kinh phí theo hợp đồng. (4) Bàn giao hồ sơ, sổ sách thủ kho -  thủ quỹ. (5) báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025. (5) Tổ chức thanh lý tài sản cầu máng Đồng Đò. (6) Giải ngân kinh phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đối với những hạng mục công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng và có hồ sơ quản lý chất lượng, quyết toán và thanh toán một số khoản chi phí khác... (7) Làm việc với UBND tỉnh về việc quyết định điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty theo Kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính.

1.8. Công tác xây dựng cơ bản:

(1) Đối với nguồn sửa chữa thường xuyên: Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan tới thi công xây lắp và giám sát các công trình đang triển khai thi công; lập hồ sơ quản lý chất lượng và quyết toán các công trình (04 cống tiêu trên kênh tiêu Kim Sơn, Sửa chữa kênh Đá Trắng, Sửa chữa kênh Bến Châu, tẩm sấy động cơ trạm bơm tiêu, nạo vét khơi thông cửa vào cống lấy nước hồ Lịnh Sơn); trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định Hồ sơ thiết kế và dự toán 02 công trình: Sửa chữa mái thượng lưu Đập Làng, sửa chữa kênh Bình Dương; sửa chữa tường rào trạm bơm Xuân Sơn; Thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu thi công sửa chữa các hạng mục công trình đã có Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và bản vẽ thiết kế thi công - dự toán hạng mục công trình. (2) Đối với nguồn khấu hao tài sản cố định: Tiếp tục Giám sát thi công xây dựng dự án: Cải tạo trạm bơm tiêu Việt Dân 2 thay thế trạm bơm tưới Đạm Thủy. (3) Công tác tư vấn khảo sát, thiết kế và giám sát thi công: Tiếp tục làm việc với các chủ đầu tư để hoàn thiện hồ sơ tư vấn khảo sát, thiết kế do công ty làm tư vấn năm 2025. (4) Hoàn thiện hồ sơ liên quan tới lựa chọn nhà thầu bảo trì trạm bơm Đầm Trũng. (5) Tiếp tục làm việc với chuyên viên UBND tỉnh về phương án bảo vệ của 08 công trình hồ đập. (6) Làm việc với Chi cục Thủy lợi về việc thẩm định Đề cương - dự toán nhiệm vụ Kiểm định an toàn đập hồ Đồng Đò 2. (7) Làm việc với Trung tâm cấp quyền sử dụng về việc lập Đề cương - dự toán hồ sơ xin trả lại đất kênh, nhà trạm bơm tưới Đạm Thủy; hồ sơ giao đất của một số hồ chứa nước. (8) Tính toán khối lượng thép cầu máng Đồng Đò để thanh lý. (9) Thiết kế - lập dự toán sửa chữa cầu máng Sông Cầm, Xi phông Mạo Khê. (10) Xây dựng Đề cương - dự toán lập hồ sơ xin cấp phép khai thác nước mặt tại hồ Khe Chè, Trại Lốc 1 để cung cấp nước cho nhà máy nước Khe Chè và Miếu Hương.

1.9. Đối với nhiệm vụ Kiểm soát viên

(1) Báo cáo Sở Tài chính về kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát tài chính tháng 5/2025. (2) Giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong tháng 6/2025. (3) Báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu (nếu có), theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

2. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng:

Yêu cầu các Chi bộ trực thuộc:

(1) Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh.

(2) Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ, Nội quy lao động, Quy chế khen thưởng, Thỏa ước lao động tập thể... của Công ty.

(3) Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, chủ nghĩa cá nhân, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ.

(4) Thực hiện tốt Luật Dân chủ ở cơ sở, công tác phòng chống tiêu cực, lãng phí; tham ô, tham nhũng.

(5) Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Văn bản chỉ đạo của cấp trên:

- Bản tin sinh hoạt tháng 6/2025 của Ban tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.

- Kết luận số 149-KL/TW, ngày 10/4/2025 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới (Công văn số 2116-CV/TU ngày 26/5/2025 của Thành ủy Đông Triều).

- Công văn số 2108-CV/TU ngày 23/5/2025 của Thành ủy Đông Triều về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trên địa bàn thành phố.

- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Ban Chấp hành trung ương về phát triển kinh tế tư nhân.

- Quy định số 287-QĐ/TW ngày 30/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định về thu hồi tài sản do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được phát hiện qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

- Xây dựng văn hóa trong Đảng theo Hướng dẫn số 94-HD/TU ngày 16/5/2025 của Thành ủy Đông Triều.

3. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ: Tiếp tục quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, đảng viên nằm trong quy hoạch đã được UBND tỉnh và Công ty phê duyệt.

4. Lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng:

- Các Chi bộ trực thuộc tiếp tục thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện có nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

- Giao Chi bộ khối Trạm bơm tổ chức kết nạp Đảng đối với quần chúng Vũ Thị Hồng Nga, Nguyễn Thị Quỳnh vào Đảng.

- Đảng ủy tiếp tục triển khai chỉnh lý, sắp xếp hồ sơ cán bộ, đảng viên.

- Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ tiếp tục nắm bắt, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên người lao động trong Công ty, những vấn đề không rõ, chưa hiểu, các đồng chí cấp ủy tổng hợp, báo cáo và chất vấn đồng chí Bí thư Đảng ủy làm rõ ở Hội nghị BCH Đảng bộ họp thường kỳ tháng 6/2025.

- Tiếp tục giao đồng chí Vũ Minh Thành, đồng chí Nguyễn Trung Kiên xây dựng và hoàn thiện báo cáo chính trị, chương trình Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

5. Lãnh đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát:

- Các Chi bộ tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo đúng chương trình kiểm tra, giám sát đã xây dựng.

- Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ tăng cường kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tập trung kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, vị trí công tác dễ phát sinh sai phạm, xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

- Các Chi bộ trực thuộc thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy Đông Triều. Phấn đấu trong tháng không có trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế của Công ty.

6. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể:

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Kế hoạch, Chỉ thị, Nghị quyết… của cấp trên, của Đảng uỷ Công ty; chăm sóc, bảo vệ cây trong bãi đổ thải nạo vét lòng hồ Bến Châu.

6.1. Giao cho Công đoàn: (1) Tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên và người lao động. (2) Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động. (3) Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn.

6.2. Đối với Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh: (1) Tham gia các chương trình đồng hành với thanh niên. (2) Thực hiện công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. (3) Tăng cường bồi dưỡng, giúp đỡ thanh niên ưu tú để giới thiệu cho Đảng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Chi bộ trực thuộc xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện; Chủ tịch Công ty xây dựng và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị tháng 6/2025.

2. Ban điều hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh tháng 5/2025 (nêu những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân); xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Chủ tịch Công ty đối với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh tháng 6/2025, cần có các giải pháp cụ thể và phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian để các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; các cụm Thủy nông và cá nhân làm căn cứ thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Các đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao.

Nghị quyết này được phổ biến đến các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty.

| Nơi nhận: - Các đồng chí Đảng ủy viên; - Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; - Các Chi bộ trực thuộc; - Chủ tịch Công ty; - Ban điều hành Công ty; - Các phòng chuyên môn; - Các cụm Thủy nông; - Các đoàn thể; - Lưu VPĐU. | T/M ĐẢNG ỦY BÍ THƯ Đặng Văn Tuyên |
| --- | --- |